| Об утверждении плана мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости муниципальной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Мамадышского муниципального района РТ. |  |
| --- | --- |

Во исполнение письма Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства от 11.06.2019 г. № 01-09-7648, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Мамадышского муниципального района, Исполнительный комитет Мамадышского муниципального района Республики Татарстан, п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить приложенный план мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости муниципальной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Мамадышского муниципального района РТ.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте района и на официальном портале правовой информации Республики Татарстан.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Исполнительного комитета Мамадышского муниципального района Республики Татарстан Р.К. Мухаметзянова.

Руководитель                                                                                И.М. Дарземанов

Т.Г. Нафиков

3-35-48

План мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости муниципальной адресной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Ответственное лицо | Срок исполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Повышение достоверности и качества учета данных |  |  |  |  |
| 1.1 | Повышение качества учета при реализации региональной программы капитального ремонта | Повышение качества учета данных в государственной информационной системе формирования и мониторинга исполнения государственной программы капитального ремонта и мониторинга состояния объектов жилищного фонда путем своевременного ввода данных в информационную базу и обеспечения их постоянной актуализации, проверки достоверности и соответствия данных в информационной базе плановым и фактическим показателям региональной программы капитального ремонта, краткосрочного плана. | Нафиков Т.Г. – начальник отдела инфраструктурного развития исполнительного комитета Мамадышского муниципального района РТ. | 2 квартал 2019 г., далее постоянно | Отчет об исполнении в Минстрой РТ* |
| 2 | Сокращение объемов обязательств в региональной программе капитального ремонта |  |  |  |  |
| 2.1 | Сокращение предельной стоимости проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | Разработать сметы по видам работ и представить в ГАУ УГЭЦ для определения размера предельной стоимости вида работ и (или) услуг, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса, с учетом положений Методических рекомендаций Минстроя России, утвержденных приказом от 07.09.2017 № 1202/пр, в том числе: - с учетом надлежащей типизации многоквартирных домов, включенных в региональную программу, в том числе выделения объектов культурного наследия; - по каждому типу домов и каждому виду работ; - с применением ресурсного метода расчета; - с обеспечением надлежащего выбора измерителей для выполнения достоверного определения предельных стоимостей; - с обеспечением проверки на соответствие и достаточность относительно средней стоимости ранее выполненных работ. | Мухаметзянов Р.К. – заместитель руководителя исполнительного комитета Мамадышского муниципального района РТ. | 6 месяцев с даты утверждения плана | Отчет об исполнении в Минстрой РТ* |
| 2.2 | Сокращение объемов выполняемых работ по капитальному ремонту | Разработка и утверждение единой технической политики по капитальному ремонту, содержащей в том числе: 1) исчерпывающий состав работ по каждому виду работ (услуг), финансируемых за счет минимального размера взноса; 2) набор оптимальных технических решений, в том числе с использованием инновационных материалов, направленных на увеличение межремонтных сроков, снижение затрат на дальнейшую эксплуатацию и сокращение потребления ресурсов; 3) типовые технические задания на выполнение отдельных видов работ по капитальному ремонту в целях экономии средств на проектирование, 4) типовые технологические карты и графики производства работ по отдельным видам работ по капитальному ремонту. | Мухаметзянов Р.К. – заместитель руководителя исполнительного комитета Мамадышского муниципального района РТ. | 6 месяцев с даты утверждения плана | Отчет об исполнении в Минстрой РТ* |
| 2.3 | Проведение предпроектных технических обследований | Обеспечение проведения предпроектного (в т.ч. инструментального) обследования многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план капитального ремонта, в целях выявления аварийных домов, домов с высоким физическим износом основных конструктивных элементов, многоквартирных домов, капитальный ремонт в которых экономически нецелесообразен. | ФИО + должность Мухаметзянов Р.К. – заместитель руководителя исполнительного комитета Мамадышского муниципального района РТ. | Постоянно, в период, предшествующий утверждению краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта | Отчет об исполнении в Минстрой РТ* |
| 2.4 | Оптимизация расходов, предусмотренных региональной программой капитального ремонта | Подготовка проекта нормативного правового акта муниципального образования о внесении изменений в муниципальную адресную программу капитального ремонта в части: - исключения из муниципальной программы многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции; - исключения из муниципальной программы многоквартирных домов, в которых расположено менее чем пять квартир; - отражения в муниципальной программе выполненных органами местного самоуправления в рамках исполнения судебных решений видов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. - исключения из муниципальной программы видов работ в МКД за счет перевода на индивидуальное отопление | Мухаметзянов Р.К. – заместитель руководителя исполнительного комитета Мамадышского муниципального района РТ. | 4 месяца с даты утверждения плана | Отчет об исполнении в Минстрой РТ* |
| 2.5. | Оптимизация расходования средств со специальных счетов, владельцем которых является региональный оператор | Проведение информационных мероприятий для собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на специальных счетах, и владельцев специальных счетов – ТСЖ и управляющих компаний о видах и объемах работ, расходы на выполнение которых могут быть оплачены со специальных счетов. | Мухаметзянов Р.К. – заместитель руководителя исполнительного комитета Мамадышского муниципального района РТ. | 3 месяца с даты утверждения плана, далее – ежегодно в I квартале года | Отчет об исполнении в Минстрой РТ* |
| 3 | Увеличение объемов финансирования |  |  |  |  |
| 3.1 | Повышение платежной дисциплины | Работа со СМИ по популяризации положительной практики проведения капитального ремонта многоквартирных домов и практики по взысканию задолженности по взносам на капитальный ремонт. | Мухаметзянов Р.К. – заместитель руководителя исполнительного комитета Мамадышского муниципального района РТ. | Постоянно | Отчет об исполнении в Минстрой РТ* |
| 3.2 | Повышение эффективности проведения мероприятий по снижению задолженности | Работа с задолженностью, предусматривающая в том числе: - начисление и взыскание пени за несовременную оплату взносов на капитальный ремонт; - проведение ежемесячного мониторинга задолженности в разрезе лицевых счетов; - проведение претензионно-исковой работы в отношении крупных должников в первоочередном порядке. - проведение досудебной работы с должниками | Мухаметзянов Р.К. – заместитель руководителя исполнительного комитета Мамадышского муниципального района РТ. | Постоянно | Отчет об исполнении в Минстрой РТ* |
| 3.3 | Сокращение каникул для вновь вводимого жилья | Включение многоквартирных домов в муниципальные адресные программы, введенных в эксплуатацию после её утверждения. | Мухаметзянов Р.К. – заместитель руководителя исполнительного комитета Мамадышского муниципального района РТ. | При актуализации муниципальной адресной программы | Отчет об исполнении в Минстрой РТ* |
| 3.4 | Увеличение минимального размера взноса на капитальный ремонт | Рассчитываете экономически обоснованный размер взноса для каждого многоквартирного дома; Увеличение минимального взноса на основании решений собственников (ст.170 ЖК РФ) | Мухаметзянов Р.К. – заместитель руководителя исполнительного комитета Мамадышского муниципального района РТ. | 2 месяца с даты утверждения плана, далее – ежегодно в I квартале года | Отчет об исполнении в Минстрой РТ* |
| 3.5 | Обеспечение доходности по остаткам средств на специальных счетах | Информирование владельцев специальных счетов о возможности размещения средств фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном депозите. | Мухаметзянов Р.К. – заместитель руководителя исполнительного комитета Мамадышского муниципального района РТ. | 3 месяца с даты утверждения плана, далее – ежегодно в I квартале года | Отчет об исполнении в Минстрой РТ* |
| 4 | Обеспечение финансирования из местных бюджетов |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение уплаты взносов на капитальный ремонт по помещениям, находящихся в областной и муниципальной собственности | Внесение изменений (включение) в расходную часть местных бюджетов обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт по помещениям, находящимся в муниципальной собственности. | Мухаметзянов Р.К. – заместитель руководителя исполнительного комитета Мамадышского муниципального района РТ. | 6 месяцев с даты утверждения плана, далее - ежегодно в период формирования и утверждения соответствующих бюджетов | Отчет об исполнении в Минстрой РТ* |
| 4.2 | Реализация полномочий регионального оператора, установленных частью 1 статьи 182 Жилищного кодекса РФ по получению субсидий из средств местных бюджетов для проведения капитального ремонта | Проведение анализа достаточности (недостаточности) прогнозных значений фонда капитального ремонта по каждому многоквартирному дому, включенному в муниципальную программу, для финансирования работ (услуг), предусмотренных в отношении такого дома муниципальной программой. В случае недостаточности средств фонда капитального ремонта многоквартирного дома для проведения работ, предусмотренных муниципальными краткосрочными планами по реализации региональной программы капитального ремонта увеличить долю софинансирования за счет средств местного бюджета. | ФИО + должность Мухаметзянов Р.К. – заместитель руководителя исполнительного комитета Мамадышского муниципального района РТ. | Ежегодно в период формирования и утверждения муниципальных краткосрочных планов по реализации региональной программы капитального ремонта | Отчет об исполнении в Минстрой РТ* |
| 5 | Актуализация муниципальной программы капитального ремонта и краткосрочных планов по ее реализации | Внесение изменений в муниципальную программу капитального ремонта и краткосрочные планы по ее реализации по мере поступления от лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами в сроки, установленные Законом Республики Татарстан от 25.06.2013 № 52-ЗРТ, сведений: - о многоквартирных домах, признанных в отчетном периоде в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции; - о многоквартирных домах, введенных в отчетном периоде в эксплуатацию. | Мухаметзянов Р.К. – заместитель руководителя исполнительного комитета Мамадышского муниципального района РТ. | 6 месяца с даты утверждения плана, далее – не реже 1 раза в полгода (в случае поступления сведений, являющихся основанием для внесения изменений в региональную программу) | Нормативный правовой акт Исполнительного комитета Отчет об исполнении в Минстрой РТ* |

Примечание:

* - отчет об исполнения пунктов «дорожной карты» направлять в Минстрой РТ ежегодно до 15 июля и до 15 января.