ПРОЕКТ
	Об объявлении санитарно-экологического двухмесячника по очистке территорий                          города и района

	


В целях улучшения санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки, снижения уровня воздействия на здоровье человека вредных и опасных факторов окружающей среды и во исполнение распоряжения КМ РТ 527-р от 21.03.2017 года, Исполнительный комитет Мамадышского муниципального района Республики Татарстан п о с т а н о в л я е т:

1. Объявить с 01 апреля по 31 мая 2017 года санитарно-эпидемиологический двухмесячник по очистке и благоустройству территорий города и района.
2.  Предложить руководителям исполнительных комитетов сельских поселений и города Мамадыш Мамадышского муниципального района:

- создать оперативные штабы для координации работ по проведению весенней санитарной очистки и благоустройства территорий города и сельских поселений;

- до 01 апреля разработать и утвердить план мероприятий, направленный на улучшение санитарно-экологической обстановки, в соответствии с Правилами благоустройства сельских поселений и г. Мамадыш (Приложение 1) 
- установить задания по посадке деревьев и кустарников, ремонту дорог и тротуаров, фасадов домов, уличного освещения, благоустройству кладбищ, пляжей, скверов, парков, детских площадок, продовольственных и вещевых рынков, строительству и ремонту контейнерных площадок, изготовлению и ремонту контейнеров для твердых бытовых отходов и др.;

- довести до сведения руководителей предприятий, учреждений и иных организаций и населения информацию о проведении весенней санитарной очистки благоустройства территорий города и сельских поселений;

- организовать массовые субботники по санитарной очистке территории населенных пунктов с привлечением транспортных средств и дорожно-строительных механизмов предприятий и организаций с широким участием местного населения и учащихся;
- принять необходимые меры по обеспечению своевременного удаления бытовых отходов и мусора с территории домовладений, независимо от их ведомственной принадлежности, территорий промышленных предприятий, строительных организаций, рынков, лечебных, торговых учреждений и организаций культурно-бытового назначения;

- активизировать работу административной комиссии в части усиления контроля за исполнением правил благоустройства  территорий поселений и города, а также организовать и провести в ходе весенней санитарной очистки и благоустройства города и района рейдовые проверки совместно с контролирующими органами;
- принять меры по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов животноводческих комплексов;  

- осуществить мониторинг ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на подведомственной территории посредством Геоинформационной системы «Экологическая карта Республики Татарстан» www.ecokarta.tatar.ru;

- привлечь к работе по санитарно-экологической очистке подведомственных территорий безработных, состоящих на учете по безработице в центре занятости населения района. 

3.    Предложить ООО «Мамадыш ЖКУ»:
- обеспечить эффективную работу парка специальной техники по вывозу мусора и полигонов по приему, сортировке и захоронению поступающих твердых бытовых отходов.

4. Предложить Межведомственной комиссии по экологической безопасности, природопользованию и санитарно-эпидемиологическому благополучию в Мамадышском районе (Дарземанов И.М.) совместно с территориальным отделом управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ в Мамадышском районе и г.Мамадыш (Маснавиева М.Х.) усилить работу в сфере регулирования обращения с промышленными и бытовыми отходами на территории города Мамадыш и сельских поселений района.  
5. Предложить Межведомственной комиссии по экологической безопасности, природопользованию и санитарно-эпидемиологическому благополучию в Мамадышском районе (Дарземанов И.М.) координировать работы по проведению весенней санитарной очистки и благоустройства территории города и района, а также  предоставлять в Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан информацию о ходе работ по проведению двухмесячника по форме №1 еженедельно, по форме №2 (с приложением пояснительной записки) -  13, 27 апреля, 11, 25 мая 2017г., согласно приложению к распоряжению КМ РТ от 21.03.2017г.  №527-р.
6.    Предложить средствам массовой информации (С.Н. Ханова) широко освещать работу по проведению и подведению итогов работы по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов на страницах газеты «Нократ» («Вятка»).
7.  Контроль за исполнением данного постановления возлагаю на себя.

	И.о. руководителя
	                                     И.М. Дарземанов


	
	
	Приложение  1                                                             к  постановлению исполнительного комитета Мамадышского муниципального района Республики Татарстан 
от ___________2017г. №______

	План мероприятий, направленный на улучшение санитарно-экологической обстановки в Мамадышском муниципальном районе Республики Татарстан

	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	План на период                      с 01.04.2017г. по 31.05.2017 г.

	1.
	Количество задействованных организаций и предприятий, всего:
	ед.
	280

	
	в том числе ЖКХ
	ед.
	1

	2.
	Произвести уборку прилегающих территорий к:
	

	
	жилым домам
	ед.
	128

	
	федеральной дороге М-7
	км
	44,4

	
	дорогам территориального значения
	км
	334

	3.
	Посадить:
	
	

	
	деревьев, кустарников
	шт.
	1200

	
	кустарников
	шт.
	2800

	4.
	Произвести санитарную обрезку:
	
	

	
	деревьев
	шт.
	1200

	
	кустарников
	шт.
	1500

	5.
	Отремонтировать: 
	
	

	
	ограждений безопасности
	п.м
	1000

	
	фасадов домов
	куб.м
	3000

	
	детских площадок
	шт.
	15

	6.
	Покрасить опоры уличного освещения
	шт.
	3000

	7.
	Заготовить ПГС и щебня
	куб.м
	500

	8.
	Вывезти ТБО
	куб.м
	5000

	9.
	Задействовать спецавтотранспорта
	шт.
	50

	10.
	Количество контейнерных площадок
	шт.
	267

	
	в том числе построить новые
	шт.
	6

	11.
	Количество контейнеров, бункеров  всего:
	шт.
	303

	
	в том числе:
	
	

	
	отремонтировать
	шт.
	30

	
	приобретение новых
	шт.
	10

	12.
	Задействовать население
	чел.
	15000

	13.
	Благоустроить места утилизации биологических отходов:
	

	
	биотермических ям
	шт.
	30

	
	сибиреязвенных захоронений
	шт.
	2


Начальник отдела 

территориального развития                                                                              В.И. Никитин

