Приложение №1

к Решению Совета Мамадышского муниципального района

№  ______ от ___________2012г.

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  В МАМАДЫШСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ  РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

на 2013г.»

| Содержание |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Паспорт Программы |  |
|  | 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения |  |
|  | Основные цели и задачи Программы |  |
|  | Перечень мероприятий Программы |  |
|  | Ресурсное обеспечение Программы |  |
|  | Механизм реализации Программы |  |
|  | Организационно-правовые аспекты управления реализацией Программы. |  |
|  | Финансовые аспекты управления реализацией Программы |  |
|  | Оценка социально-экономической и бюджетной эффективности Программы |  |
|  | Приложение № 1 |  |
|  | Приложение № 2 |  |
|  | Приложение № 3 |  |
|  | Приложение № 4 |  |
|  | Приложение № 5 |  |
|  | Приложение № 6 |  |
|  | Приложение № 7 |  |
|  | Приложение № 8 |  |
|  | Приложение № 9 |  |
|  | Приложение № 10 |  |
|  | Приложение № 11 |  |
|  | Приложение № 12 |  |
|  | Приложение № 13 |  |
|  | Приложение № 14 |  |
|  | Приложение № 15 |  |
|  | Приложение № 16 |  |
|  | Приложение № 17 |  |
|  | Приложение № 18 |  |

|  | “УТВЕРЖДАЮ” Руководитель исполнительного комитета Мамадышского муниципального района ___________________И.Ф.Хафизов “_____“_________________2012г. |
| --- | --- |

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  В МАМАДЫШСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ  РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

на 2013г.»

| Согласовано: |  |
| --- | --- |
| Первый заместитель руководителя исполнительного комитета района | Ш.М.Сабиров |
| Руководитель исполнительного комитета г. Мамадыш | Р.М.Гарипов |
| Руководитель финансово-бюджетной палаты исполкома района | А.М.Сергеев |
| Заместитель руководителя исполнительного комитета района | И.М.Дарземанов |
| Начальник Мамадышского ОВД МВД России | А.З.Музафаров |
| Начальник отдела инфраструктурного исполкома района | Т.Г.Нафиков |
| Главный врач ЦРБ | Д.Ф.Хазиев |
| Начальник отдела образования исполкома района | В.Н. Фаизов |
| Начальник ОГИБДД Мамадышского ОВД МВД России | С.Х.Мухаметзянов |
| Начальник управления ГО и ЧС | А.В.Маслов |

г. Мамадыш 2012 г.

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Целевая Программа «Повышение безопасности дорожного движения в Мамадышском муниципальном районе Республики Татарстан на 2013.г.» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | # Указ Президента Российской Федерации от 22.09.2006 № 1042 "О первоочередных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения", распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.10.2005 № 1707-р, Указ Президента Респуб-лики Татарстан от 14.11.2007 № УП-610 "О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения в Республике Татарстан", Постановление Кабинета Министров № 7 от 14.01.2011г. О выполнении постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 21,11.2009 № 866 «О ходе реализации Указа Президента Республики Татарстан от 14.11.2007 № УП-610 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения в Республике Татарстан» |
| Государственный Заказчик Программы | Исполнительный комитет Мамадышского муниципального района Республики Татарстан |
| Основные разработчики Программы | Комиссия безопасности дорожного движения исполнительного комитета Мамадышского муниципального района, Отдел инфраструктурного развития исполнительного комитета района, Исполнительный комитет г. Мамадыш, Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения ОВД МВД России , ЦРБ, МУ «Отдел образования исполнительного комитета» |
| Цель и задачи Программы | Целями Программы являются: - сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП. Задачами Программы являются: - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; - развитие системы подготовки водителей транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении; - сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городе и в населенных пунктах; - сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; - повышение уровня безопасности транспортных средств; - совершенствование правовых основ деятельности органов исполнительной власти местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения, исключение пробелов и противоречий в регламентации общественных отношений в указанной сфере. |
| Важнейшие целевые показатели и индикаторы | Важнейшими показателями Программы являются: - сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; - сокращение количества дорожно-транспортных происшест-вий с пострадавшими. Важнейшими индикаторами Программы являются: - снижение транспортного риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств); - снижение социального риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения); - снижение тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших); - сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий; - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, стаж управления транспортным средством которых не превышает трех лет, на 10 тысяч транспортных средств - сокращение количества детей, погибших в результате ДТП; - сокращение количества ДТП с пострадавшими на 10 тысяч транспортных средств |
| Сроки реализации Программы | 2013год |
| Ответственные за организацию выполнения подпрограмм и основных мероприятий | Исполнительный комитет Мамадышского муниципального района, Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Мамадышского района , МУ «Отдел образования исполнительного комитета района», центральная районная больница, ОДМС, Филиал ГУ "ДФН и ОП БДД РТ, Государственной инспекции безопасности дорожного движения ОВД по РТ. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования по Программе составляет 0,98 млн. рублей, в том числе: районного бюджета 0,87 млн. руб. Фонд БДД 0,11 млн. руб. |
|  | Сокращение к 2013 году количества лиц, погибающих в результате ДТП, в 1,35 раза или на 6 человек по сравнению с аналогичным показателем 2010 года. Достижение запланирован-ных значений (важнейших индикаторов Программы) по сравнению с аналогичным показателем 2010 года: - сокращение количества мест концентрации ДТП на 3 мест; - сокращение количества ДТП по вине водителей, стаж управления транспортным средством которых не превышает трех лет, на 10 тысяч транспортных средств (-29,1 процента); - сокращение количества детей, погибших в результате 5 ДТП, - сокращение количества ДТП с пострадавшими на 10 тысяч транспортных средств (-29,4 процента). Сокращение к 2013 году потенциального количества лиц, погибающих в результате ДТП, в 1,3 раза по сравнению с аналогичным показателем 2010 года. Социально-экономический эффект от реализации. Программы составит 123,1 млн.рублей, а бюджетный эффект – 40,4 млн. рублей. |

# Сокращения, используемые в Целевой  Программе «Повышение безопасности дорожного движения в Мамадышском муниципальном районе и г. Мамадыш Республики Татарстан на 2013.г.»

| Сокращенное наименование | Полное наименование |
| --- | --- |
| БДД | Безопасность дорожного движения |
| ДДТТ | Детский дорожно-транспортный травматизм |
| ДТП | Дорожно-транспортный травматизм |
| МВД Республики Татарстан | Министерство внутренних дел Республики Татарстан |
| ОСТО | Общероссийское спортивно-техническое общество |
| ПДД | Правила дорожного движения |
| ПСО | Поисково-спасательный отряд |
| Программа | Целевая Программа «Повышение безопасности дорожного движения в Мамадышском муниципальном районе Республики Татарстан на 2012.г.» |
| ТС | Транспортные средства |
| ОГИБДД | Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения |
| ФЦП | Федеральная целевая программа |
| ГУ "ДФН и ОП БДД РТ" | Государственное учреждение "Дирекция финансиро-вания научных и образовательных программ безопас-ности дорожного движения Республики Татарстан" |

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ                                   И ОБОСНОВАНИЕ  НЕОБХОДИМОСТИ  ЕЕ РЕШЕНИЯ

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом (далее – аварийность), в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности  дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Обеспечение  безопасности  дорожного  движения на  улицах  населенных

пунктов  и  автомобильных  дорогах  района, предупреждение дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и  снижение тяжести их последствий  является на сегодня одной из актуальных задач.

Анализ ДТП за 2004 - 2011 г.г.

| № | Наименование | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество ДТП | 77 | 73 | 91 | 60 | 64 | 68 | 76 | 94 | 603 |
| 2 | Погибло | 11 | 14 | 9 | 14 | 8 | 10 | 17 | 21 | 104 |
| 3 | Ранено | 130 | 95 | 138 | 100 | 65 | 118 | 112 | 133 | 891 |

С 2004 по 2011 год в Мамадышском районе произошло 603 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 104 и получили ранения более 891 человек. Ежегодно в районе погибает в среднем 13 человек, получают ранения свыше 111 человек

Основными  видами  происшествий  являются  столкновение  транспортных средств (38,2 %  от  общего  количества  ДТП),  опрокидывание  (16,67 %  от  общего  числа),  наезды на пешеходов  ( 9,8 %  от  общего  числа  ДТП ).

Основными  причинами  совершения  аварий  на  дорогах  района  явились нарушения  водителями  автомобилей  установленного  скоростного  режима движения  (24 %  ДТП), нарушение правил пешеходами – 7,6 %,управление  транспортными  средствами в  состоянии  алкогольного  опьянения  (12,75 %  ДТП), нарушение правил проезда перекрестка (в 7,3 % ДТП).

Количество зарегистрированных   автомототранспортных                                                   средств  в  Мамадышском районе

|  | 2000 год | 2005 год | 2006 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зарегистрировано автомототранспортных средств (всего), ед. | 5435 | 5790 | 6029 | 7400 | 7740 |
| На сколько % увеличилось (к уровню 2000г.) |  | 106,5 | 110,9 | 136,2 | 142,4 |

Причиной ДТП является комплекс факторов одновременно воздействующих в процессе дорожного движения. Это и техническое состояние транспортного средства, и состояние дорожного покрытия, и погодные условия и многое другое.

Одной из причин совершения ДТП является отсутствие освещения в темное время суток.

Однако, именно «человеческий фактор», неадекватное поведение человека чаще всего становится источником опасности на дороге и является основной причиной ДТП.

Происшествия на дорогах района  являются одной из серьезнейших социально-экономических проблем и в Мамадышском муниципальном районе.

Дорожно-транспортная аварийность наносит огромный ущерб экономике района, который включает  в себя:

1. Расходы на амбулаторное и стационарное лечение, а также транспортировку пострадавших.

2. Расходы на реабилитацию, специальное обучение детей, санаторную реабилитацию и др.

3. Недополученная продукция, включая постоянные расходы в связи с гибелью людей или постоянной нетрудоспособностью, а также временные расходы.

4. Потеря благополучия, включая боль и страдания, т.е. потеря благополучия, понимаемого в более широком смысле.

5. Повреждение имущества, включая ремонт и замену автомобилей, повреждение придорожных коммуникаций и прочее.

6. Административные расходы, включая расходы на расследование причин ДТП, организацию выплаты страховки и судебные издержки.

7. Прочие расходы, включая потерю времени в связи с происшествием (когда, например, задерживается дорожное движение).

Несмотря на применяемые отдельные меры по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, в районе не наблюдается стабильного снижения количества ДТП по основным индикативным показателям.

К  основным  факторам, определяющим причины высокого  уровня  аварий-ности  в районе,  следует  отнести:

- неспособность сложившейся системы государственного управления БДД адекватно действовать в ситуации роста автомобилизации, эффективно контролировать и регулировать деятельность организации и ведомств, связанных с безопасностью дорожного движения;

- отсутствие эффективных механизмов реализации государственной политики, механизмов финансирования и стимулирования деятельности по повышению БДД на районном  уровне;

- массовое пренебрежение требованиями БДД участниками дорожного движения, недостаточное понимание и поддержка мероприятий со стороны общества, отсутствие должной ответственности у руководителей всех уровней;

- низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в оценке дорожной обстановки, неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность водителей при управлении транспортными средствами;

- недостатки технического обеспечения мероприятий по БДД, в первую очередь несоответствие современным требованиям технического уровня дорожных хозяйств, транспортных средств, средств организации дорожного движения, отставание в системах связи, приводящие к позднему обнаружению ДТП и оказанию первой помощи пострадавшим.

Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Так, современный уровень обеспечения автомобилями в городе уже превысил 200 штук на 1 тыс. жителей, тогда как дорожно-транспортная инфраструктура соответствует уровню 60 - 100 штук на 1 тыс. жителей.

Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, увеличение количества заторов, расхода топлива, а также рост количества дорожно-транспортных происшествий.

В настоящее время в населенных пунктах происходит более 70 процентов всех дорожно-транспортных происшествий. Темпы увеличения количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий в  населенных пунктах, опережают темпы увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

Изучение особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит постепенное увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой степенью тяжести. Неэффективная организация работы по оказанию медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате таких дорожно-транспортных происшествий, является одной из основных причин их высокой смертности. Общая смертность указанных лиц в 12 раз выше, чем при получении травм в результате других несчастных случаев, инвалидами они становятся в 6 раз чаще, а нуждаются в госпитализации в 7 раз чаще.

Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуют выработки и реализации долгосрочной государственной стратегии,  координации усилий государства и общества, концентрации федеральных, региональных и местных ресурсов, а также формирования эффективных механизмов взаимодействия органов государственной власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления, общественных институтов и негосударственных структур при возможно более полном учете интересов граждан.

Система обеспечения безопасности дорожного движения, сформированная без применения программно-целевого метода, характеризуется недостаточной комплексностью и отсутствием эффективного механизма координации действий Федеральных органов исполнительной власти, что ведет к разобщенности при осуществлении деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения.

В настоящее время в Мамадышском  районе протяженность улиц и дорог составляет более 549,2 км, в том числе с твердым покрытием – 378,5 км. Регулирование дорожным движением осуществляется более 1000  дорожными знаками и указателями.

Увеличение  размеров транспортного парка, расширение площади жилых массивов выдвигают решение проблемы безопасности дорожного движения в ряд одних из самых первостепенных задач.

По состоянию на конец 2010 года в Мамадышском районе РТ зарегистрированы более  7740 единиц автотранспортных средств, из них  4422  (73,34 %) составляют автомобили индивидуальных владельцев (в 2000 году в районе имелось всего транспортных средств – 5435 единиц,  в том числе автомобилей индивидуальных владельцев – 3142 единиц (общий рост на 142,4%).

Быстрый рост численности автопарка за последние годы и массовое включение в дорожное движение новых водителей и перевозчиков привели к существенному  изменению характеристик и усложнению условий дорожного движения: увеличилась плотность транспортных потоков, возросла интенсивность движения в г. Мамадыш и на территориальных  дорогах  района.

Увеличение количества транспорта при фактически неизменных геометрических параметрах улично-дорожной сети в целом привело к существенному снижению их общей пропускной способности. Улицами с наиболее интенсивным движением являются  улицы  Давыдова, Новозаводская, Домолазова, Азина, Ленина, Победы, Тукая.

Одной из наиболее важных задач для г. Мамадыш является оптимизация транспортных потоков, обеспечивающая необходимый уровень перевозок для нормальной жизнедеятельности, снижающая напряженность в центральной части населенного пункта и исключающая пересечение интенсивных пешеходных потоков с транспортными. В связи с ростом количества автомобильного транспорта в райцентре усиливается диспропорция между количеством транспортных средств, пропускной способностью улично-дорожной сети и наличием стоянок для транспортных средств в  близи торговых и администра-тивно-общественных центров.

С наибольшей вероятностью такая тенденция сохранится в ближайшие годы.

Проблемные  вопросы в настоящее время - планировка и застройка населен-ных пунктов с учетом перспективы роста количества транспорта и безопасности дорожного движения; организация движения транспортных и пешеходных потоков;

- совершенствование технических средств регулирования дорожного движения;

- реконструкция и содержание дорожно-уличной сети, строительство  и ремонт    автодорожных  мостов;

-  техническое состояние автотранспортных средств;

- профилактическая работа с населением и детскими  дошкольными и школьными 	  учреждениями по предупреждению ДТП;

Анализ дорожно-транспортных происшествий по итогам 2011 года, показывает, что основными очагами дорожно-транспортных происшествий в  Мамадышском  районе являются:

- Федеральная автотрасса М-7  Казань – Наб.Челны.

- г. Мамадыш

- Автодорога Мамадыш - Кукмор.

Причины совершения происшествий описаны ниже.                                   	В зимний период времени одним из важнейших  факторов, серьезно влияющих на безопасность дорожного движения является состояние улично-дорожной сети. 	Статистика ДТП показывает, что около 50% происшествий происходят по причине ненадлежащего содержания проезжей части. Снижается пропускная способность улиц и дорог, что приводит к возникновению аварийных ситуаций, необоснованным задержкам пассажирских и грузовых перевозок. Недостаточное количество имеющейся снегоуборочной техники, лимитированный запас горюче-смазочных материалов и остаточный принцип финансирования не позволяют произвести работы по приведению улично-дорожной сети в безопасное для движения состояние в регламентированные ГОСТом Р 50597-93 сроки.  В данной ситуации  водителям транспортных средств и пешеходам сложно оценивать реальную ситуацию и принимать своевременные меры для предотвращения ДТП.

Как показывает анализ, одну третью часть от числа дорожно-транспортных происшествий, при которых люди погибли или получили телесные повреждения,  составляют наезды на пешеходов. Наибольшее количество дорожно-транспортных  происшествий этого вида  совершается в осенне-зимний период. Основная  часть  наездов на пешеходов совершается в  г. Мамадыш  и на участках магистральных автомобильных дорог, проходящих через населенные пункты. 	Основными нарушениями Правил дорожного движения, которые приводят к получению травм пешеходами, остаются,  переход проезжей части в неустановленных местах,  нахождение на проезжей части пешеходов в нетрезвом состоянии. Наибольший риск представляет переход проезжей части дорог в местах, где отсутствуют пешеходные переходы. Объективными причинами нарушений пешеходами Правил дорожного движения являются:

- недостаточное количество  пешеходных переходов;

- необустроенность остановочных площадок на автобусных остановках;

- отсутствие и неудовлетворительное содержание тротуаров, отсутствие    их освещения в темное время суток;

- отсутствие в местах остановки общественного транспорта дорожных     знаков 5.16 «Место остановки автобуса »;

- отсутствие в зоне перекрестков дорожных знаков 2.1 «Главная дорога», 2.4 «Уступите дорогу».

Для решения этой проблемы  необходимо  произвести  обустройство  двусторонних  пешеходных  тротуаров  с  уличным освещением вдоль всех  магистральных улиц  населенных  пунктов. В г. Мамадыш  это  в  первую  очередь улица Новозаводская, Тукая, Ленина, Давыдова, Энгельса.  Необходимы пешеходные тротуары в селах Старый Кумазан, Дюсьметьево, Олуяз, Малмыжка, Новый Кумазан, Нижний Шандер, Пойкино, и в других населенных пунктах.

Прирост количества автотранспортных средств реально обозначил еще одну проблему, негативно отражающуюся на пропускной способности улично-дорожной сети, - проблему размещения и хранения транспортных средств. Эта проблема назрела в г.Мамадыш в районах застройки многоквартирными домами. В  настоящее время гаражно-строительные кооперативы и  платные стационарные стоянки  в районном центре отсутствуют.  В связи с этим несанкционированные ночные автостоянки организованы фактически на всех внутридворовых территориях спальных микрорайонов. На данных участках увеличивается негативное воздействие транспортных средств на состояние атмосферного воздуха, увеличивается шумовое воздействие при запуске двигателей, включении противоугонной сигнализации, что создает дискомфорт для жителей города. Наиболее остро стоит проблема с обеспеченностью местами временного хранения машин у административных, культурно-спортивных и торговых учреждений,  промтоварных рынков. Реальная нехватка мест для размещения транспортных средств  в таких местах вынуждает водителей припарковывать транспортные средства с явным нарушением  Правил дорожного движения, что приводит к значительному снижению пропускной способности улиц и возникновению заторовых ситуаций.  Вследствие указанного недостатка в дневные часы аварийно-опасные ситуации возникают на ул. Тукая, ул. Ленина,  ул. Домолазова, Давыдова.

Решить проблему организации парковки и хранения легковых и грузовых автомобилей в этих условиях позволит строительство стоянок и  организация гаражно-строительных кооперативов.

II. Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является сокращение в 2011 г. на  5 человека количества лиц, погибших в результате ДТП, по сравнению с инерционным сценарием (приложение N 10 к Программе).

Условием достижения целей Программы является решение следующих задач:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- развитие системы подготовки водителей и их допуска к участию в дорожном движении;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах;

- сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий;

- повышение уровня безопасности транспортных средств;

- повышение эффективности функционирования системы государственного управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на   региональном и местном уровнях управления;

- совершенствование правовых основ деятельности органов исполнительной власти  и местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения, исключение пробелов и противоречий в регламентации общественных отношений в указанной сфере.

Это позволит снизить показатели аварийности на территории Мамадышского района и, следовательно, уменьшить социальную остроту проблемы.

Реализация Программы предполагает осуществление следующих первоочередных мероприятий:

-   создание системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

-      проведение акций, направленных на формирование нетерпимого отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

-    проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения;

-       вовлечение в профилактическую работу общественных организаций;

-    совершенствование системы лицензирования в сфере подготовки водителей, разработка правовой основы контроля за осуществлением гражданами самостоятельной подготовки для получения права на управление транспортными средствами категорий "А" и "В";

-   подготовка предложений по введению в отношении автошкол механизмов, позволяющих повысить качество подготовки водителей;

-   создание районной информационной базы данных о водителях транспортных     средств, привлеченных к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения

-  усиление контроля за наличием, исправностью и применением средств безопасности;

-  повышение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, активное внедрение детских удерживающих устройств;

-    решение задач  ускорения прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия;

-  техническое перевооружение Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства  внутренних дел Российской Федерации;

-      значительное увеличение объемов работ по организации движения транспорта и пешеходов, в том числе ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;

-  предотвращение дорожных  заторов, оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети, организация стоянок транспортных средств, применение современных инженерных схем организации дорожного движения, современных технических средств (светофоров, дорожных знаков, разметки и т.д.)

-       обустройство  пешеходных переходов;

-   расширение объема работ по строительству современного автодрома на горе “Пузанка” для подготовки водителей, решение вопроса выделения земельного участка для его строительства;

-     совершенствование механизма оперативного доведения информации о дорожно-транспортных происшествиях до дежурных служб, участвующих в ликвидации их последствий, введение единого федерального номера для вызова указанных служб на место дорожно-транспортного происшествия;

-       внедрение регламента взаимодействия дежурных служб на месте дорожно-транспортного происшествия;

-   разработка организационных и правовых основ оказания первичной медицинской помощи лицам, пострадавшим на месте дорожно-транспортного происшествия, и обучение этому работников служб, участвующих в проведении работ на месте дорожно-транспортного происшествия, а также участников дорожного движения;

-    оснащение стационарных постов ДПС средствами оказания первичной медицинской помощи;

-  проведение системных исследований, направленных на выявление закономерностей возникновения дорожно-транспортных происшествий, их влияния на социально-экономическое развитие района, обоснование приоритетных направлений профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий;

- 	построение оптимальных моделей управления системой безопасности дорожного движения на  региональном и местном уровнях;

- 	мониторинг динамики дорожно-транспортного травматизма, общественного мнения по проблемам безопасности дорожного движения и реализации мероприятий Программы.

-  дальнейшее увеличение объема работ по организации движения транспорта и пешеходов, в том числе внедрение комплексных схем и проектов ОДД, управления движением магистрального, районного и общегородского значения;

- 	продолжение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения устойчивых стереотипов законопослушного поведения;

-  	повышение роли общественных объединений и организаций в проведении профилактических мероприятий;

- 	совершенствование работ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

-    совершенствование форм и методов контроля и надзора за соблюдением участниками дорожного движения установленных нормативов и правил;

-  	продолжение мониторинга динамики дорожно-транспортного травматизма, общественного мнения по проблемам безопасности дорожного движения и реализации мероприятий Программы.

Ожидаемая динамика достижения показателя аварийности настоящей Программы приведена в приложении N 2 к ней.

III. Перечень мероприятий Программы

Комплекс мероприятий Программы формируется и финансируется по статьям расходов на капитальные вложения и прочие нужды по следующим направлениям Программы.

Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, приведены в приложении N 3 к Программе.

Деятельность в указанном направлении предусматривает совершенствование и развитие систем подготовки водителей транспортных средств, других участников дорожного движения, широкое внедрение современных средств контроля за соблюдением Правил дорожного движения Российской Федерации, разработку мер правового воздействия в случае неправомерного поведения, а также совершенствование профилактической работы.

Будет продолжена работа по формированию общественного мнения о проблеме БДД с помощью целевых информационно-пропагандистских кампаний, внедрению эффективных методов обучения населения, в том числе детей и подростков, правилам безопасного поведения на дорогах.

Требует активизации деятельность по созданию стандартов обучения ПДД различных категорий участников дорожного движения, обеспечению образовательных учреждений научно-методической, учебной и материально-технической базой.

Потенциальная надежность участников дорожного движения зависит от ряда факторов, одним из которых является уровень их теоретической и практической подготовки. У начинающих водителей он определяется традиционно по итогам сдачи экзамена. Однако водители становятся участниками большого количества ДТП в первые годы после сдачи названного экзамена. Безопасное вождение автомобиля требует хороших знаний, высокого уровня владения навыками вождения и точного понимания возникающих опасностей. Эти способности должны развиваться с помощью непрерывных упражнений. Поэтому водители с большим стажем отличаются более безопасным поведением на дорогах в сравнении с водителями с небольшим практическим опытом. По некоторым зарубежным и отечественным данным, для безопасного вождения большинства водителей требуется практическое вождение в течение 7 - 8 лет или пробег в 100 000 километров.

Несмотря на то, что органы власти предъявляют минимальные требования к подготовке водителей и технике вождения для получения ВУ, различия в уровне подготовки и навыках вождения весьма значительны для водителей-новичков. Требования образовательного стандарта должны ликвидировать возможность получения прав совершенно не подготовленными водителями. И эти требования представляют собой своеобразное руководство для лиц, обучающихся управлению транспортным средством.

Учитывая вышеизложенное, в Программе предусмотрены мероприятия по повышению профессиональной подготовки водителей. Основными из них являются мероприятия по совершенствованию содержания, форм и методов подготовки в автошколах, профилактической работе с водителями, систематически нарушающими ПДД, созданию основ их психофизиологической диагностики. Кроме того, предусмотрены разработка и внедрение учебно-программной документации нового поколения для ранней профессиональной подготовки водителей.

Одним из важных направлений, предусмотренных Программой, является профилактическая работа с водителями, нарушающими ПДД. В этом направлении планируется работа по совершенствованию системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки водителей автотранспортных средств.

Водители-новички имеют гораздо более высокий показатель риска ДТП по сравнению с опытными водителями. Этот показатель не зависит от возраста. Снижение возрастного предела может способствовать повышению водительского мастерства, уменьшению риска попадания в ДТП в последующие годы.

В связи с этим в Программе уделяется большое внимание развитию ДЮАШ и картинг-клубов, способствующих формированию практических навыков вождения автотранспортных средств в раннем возрасте.

В Программу включены мероприятия по совершенствованию системы формирования безопасного поведения участников дорожного движения, основными из которых являются:

разработка стандартов обучения детей правилам безопасного поведения на дороге; совершенствование системы сертификации и лицензирования, методологического, методического и материально-технического обеспечения учреждений, осуществляющих подготовку и переподготовку водителей, повышение квалификации и аттестацию преподавателей этих учреждений.

Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в городах и районах Республики Татарстан, приведены в приложении N 4 к Программе.

Деятельность в указанном направлении предусматривает улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов, внедрение современных методов регулирования транспортных потоков, комплексных схем организации дорожного движения, совершенствование организации пешеходного движения, снижение влияния дорожных условий на возникновение дорожно-транспортных происшествий, увеличение пропускной способности улично-дорожной сети, проведение инженерных мероприятий в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. Мероприятия, направленные на развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП, приведены в приложении N 5 к Программе.

Мероприятия, направленные на развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в указанном направлении предусматривает сокращение времени прибытия на место дорожно-транспортного происшествия служб, участвующих в ликвидации их последствий, быстроту и слаженность их действий, повышение эффективности оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

| Мероприятия Программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок | Источник финансирования | Исполнитель |
| 1. | Формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения. Совершенствование системы обучения населения безопасному поведению. Предоставление газетных площадей для помещения материалов по проблеме обеспечения безопасности дорожного движения. | 2013 г. | Дополнительные доходы бюджета района | ОГИБДД, Мамадышский ф-л ОАО «Татмедиа «Информпечать» |
| 2. | Подготовка видеосюжетов с мест ДТП и мероприятий по пропаган-де безопасности дорожного движения для республиканских СМИ | 2013 г. | Мамадышский филиал ГУ "ДФН и ОП БДД РТ" | ОГИБДД |
| 3 | Организация кружков юных инспекторов движения на базе центра внешкольной работы в г. Мамадыш | 2013 г. | Мамадышский филиал ГУ "ДФН и ОП БДД РТ" | МУ «Отдел образования исполнительного комитета района», ОГИБДД |
| 4. | Организация учебных классов по подготовке водителей категорий А и В на базе Куюк-Ерыксинской, Красногорской и Сокольской средней школы | 2013 г | Мамадышский филиал ГУ "ДФН и ОП БДД РТ" | МУ «Отдел образования исполнительного комитета района», ОГИБДД |
| 5. | Организация карт клуба для проведения профилактической работы с несовершеннолетними | 2013 г | Мамадышский филиал ГУ "ДФН и ОП БДД РТ" | Отдел по делам молодежи, спорта и туризма исполкома района, ОГИБДД |
| 6. | Приобретение учебных и методичес-ких пособий по предупреждению ДТП и безопасности дорожного движения (для средних школ) | 2013 г | Дополнительные доходы бюджета района, Фонд БДД | Отдел образования исполкома района, ОГИБДД |
| 7. | Приобретение прибора измерения скорости с функцией видеофиксации | 2013 г | Дополнительные доходы бюджета района | Исполнительный комитет района |
| 8. | Оборудование освещения на участках автодорог, проходящих по населенным пунктам: - Старый Кумазан - Дюсьметьево - Олуяз - Малмыжка - Новый Кумазан - Нижний Шандер - Пойкино - Верхний Берсут - пос.Урманчеево - пос.Камский - Ферма №2 | 2013 г | Дополнительные доходы бюджетов сельских поселений: Дюсьметьевский, Олуязский,Малмыжский, Куюк-Ерыксинский,Нижнешандерский, Кляушский, Усалинский. Урманчеевский, Крящпакшинский | Руководители Исполнительных комитетов соответствующих поселений |
| 9. | Разработка дислокаций дорожных знаков и разметки, диагностика автодорог. Установка технических средств организации движения в населенных пунктах района | 2013 г | Дополнительные доходы бюджета района и поселений | Руководители Исполнительных комитетов ОГИБДД |
| 10. | Привести в нормативное состояние проезжей части улицы Энгельса от пересечения с ул. Толстого до ул. Ленина г. Мамадыш | 2013 г | Дополнительные доходы г.Мамадыш | Руководитель исполкома г.Мамадыш ремонтно-строительные организации по (конкурсу) |
| 11. | Завершить установки барьерных ограждений по ул. Давыдова и г. Мамадыш | 2013 г | Дополнительные доходы г.Мамадыш | Руководитель исполкома г.Мамадыш ремонтно-строи-тельные органи-зации по (конкурсу) |
| 12. | Организовать заездные карманы на остановках общественного транспорта в г.Мамадыш | 2013 г | Дополнительные доходы г.Мамадыш | Руководитель исполкома г.Мамадыш ремонтно-строительные рганизации по (конкурсу) |
| 13. | Провести реконструкцию в г.Мамадыш пересечений улиц Ленина – Галактионова, ул. Давыдова Одновременно уложить в указанных местах водопропускные трубы | 2013 г | Дополнительные доходы г.Мамадыш | Руководитель исполкома г.Мамадыш ремонтно-строительные организации по (конкурсу) |
| 14. | В г.Мамадыш, в н.п. пос.Зверосовхоз, Верхний Берсут, Нижний Таканыш на участках автодорог, прилегающих к детским учреждениям установить искусственные неровности - "трясущие полосы" | 2013 г | Дополнительные доходы бюджета района и поселений | Руководитель исполкома г.Мамадыш ремонтно-строительные организации по (конкурсу) |
| 15. | Совершенствование системы помощи и эвакуации пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2013 г |  | ЦРБ, Управление МЧС района, ф-л ОАО “Татавтодор” |
| 16 | Организация предрейсовый, межрейсовых и послерейсовых (в зависимости от условий работы) медицинских осмотров водителей и ежегодного контроля технического состояния транспортных средств предприятий и организаций, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и грузов | 2013 г |  | Руководители предприятий и учреждений |

IV.  Ресурсное обеспечение Программы

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на различных  уровнях, состояние аварийности, высокая экономическая и социально-демографическая значимость проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, а также реальная возможность ее решения при федеральной поддержке.

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет, местного бюджета и внебюджетных источников. Общий объем финансирования по Программе составляет  0,98 млн. рублей, в том числе:

районного бюджета  0,87 млн. руб.

Мамадышский филиал  ГУ "ДФН и ОП БДД РТ"  0,11 млн. руб.

Объемы финансирования Программы по направлениям приведены в приложении № 7 к ней.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Республики Татарстан приведены в приложении № 8 к ней.

Распределение средств, выделяемых на реализацию Программы, между государственными заказчиками приведено в приложении № 9 к ней.

V. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы базируется на принципах партнерства, исполнительного комитета района, органов местного самоуправления и организаций, в том числе общественных, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.   Решение задач по формированию и эффективному управлению реализацией Программы будет осуществляться путем обоснованного выбора форм и методов управления.

Организационно-правовые аспекты

управления реализацией Программы

Управление реализацией Программы осуществляет исполнительный комитет Мамадышского муниципального района РТ.

Руководителем Программы является  руководитель исполнительного комитета Мамадышского  муниципального района.

В реализации Программы участвуют  структурные подразделения исполнительного комитета  Мамадышского муниципального района и органы местного самоуправления.

Обеспечение взаимодействия государственных заказчиков Программы осуществляет  Комиссия по безопасности дорожного движения исполнительного комитета Мамадышского  муниципального района, которая  является коллегиальным совещательным органом управления реализацией Программы.

Текущее управление реализацией Программы осуществляет руководитель Комиссии по безопасности дорожного движения исполнительного комитета  Мамадышского муниципального района.

Комиссия по безопасности дорожного движения исполнительного комитета Мамадышского муниципального района  реализует следующие основные функции:

-  подготовка проекта ежегодного плана мероприятий Программы на следующий финансовый год и координация деятельности по вопросам, касающимся его согласования с государственными заказчиками Программы;

- выполнение комплекса мероприятий по скоординированному взаимодействию с органами исполнительной власти Республики Татарстан, органами местного самоуправления и организациями различной организационно-правовой формы;

- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации мероприятий Программы;

- мониторинг результатов реализации мероприятий Программы, формирование аналитической информации о реализации указанных мероприятий и подготовка отчетности о реализации Программы;

- организация независимой оценки показателей результативности, эффективности мероприятий Программы и их соответствия индикаторам и показателям Программы;

- осуществление деятельности по информированию общественности о ходе и результатах реализации Программы;

-     иные функции.

Исполнители мероприятий Программы определяются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Исполнительный  комитет  Мамадышского муниципального района до начала реализации Программы утверждает положение об управлении реализацией Программы, определяющее порядок формирования организационно-финансового плана реализации Программы, механизмы корректировки мероприятий Программы и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы, процедуры предоставления  отчетности о ходе и результатах реализации Программы, процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о значениях индикаторов и показателей Программы, результатах мониторинга реализации Программы,  мероприятиях Программы и об условиях участия в них исполнителей.

Финансовые аспекты управления реализацией Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет   средств бюджета Республики Татарстан, бюджета Мамадышского муниципального района и иных внебюджетных источников.

Исполнительный комитет  Мамадышского муниципального района ежегодно определяет адресный перечень объектов финансирования.

Исполнительный комитет  Мамадышского муниципального района заключает соглашение (договор) с организациями на весь срок реализации Программы о софинансировании мероприятий Программы за счет средств бюджета района и внебюджетных источников с учетом общей стоимости работ.

Прекращение действия Программы наступает в случае завершения ее реализации, а досрочное прекращение - в случае признания неэффективности ее реализации. в соответствии с решением Исполнительного комитета Мамадышского муниципального района  согласно порядку разработки и реализации федеральных целевых программ

Ответственные  за реализацию  проекта Исполнительный комитет  Мамадышского муниципального района, Комиссия по безопасности дорожного движения исполнительного комитета района, ОГИБДД, Фонд БДД телерадиокомпания «Нократ  дулкыннары», специалисты ГО и ЧС, ЦРБ,   другие организации и общественные объединения.

Основные  мероприятия по реализации проекта представлены в Приложениях:

## VI. Оценка социально – экономической и бюджетной эффективности Программы

Эффективность реализации настоящей Программы определяется:

степенью достижения важнейшего показателя Программы - сокращения количества лиц, погибших в результате ДТП;

уровнем снижения важнейших индикаторов Программы:

транспортного риска (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тысяч транспортных средств),

социального риска (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения),

тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших);

сокращением количества мест концентрации ДТП;

сокращением количества ДТП по вине водителей, стаж управления транспортным средством которых не превышает трех лет, на 10 тысяч транспортных средств;

сокращением количества детей, погибших в результате ДТП;

сокращением количества ДТП с пострадавшими на 10 тысяч транспортных средств.

В 2013 году ожидается сокращение количества лиц, погибших за год, на 5 человек по сравнению с инерционным сценарием (приложение № 10 к Программе). результате ДТП, по сравнению с аналогичным показателем 2004 года. Достижение   запланированных   значений
(важнейших  индикаторов  Программы)  по  сравнению   с аналогичным показателем 2004 года:

сокращение количества  мест  концентрации  ДТП  на  3 мест;                                                 
сокращение количества  ДТП  по  вине  водителей,  стаж управления   транспортным   средством    которых    не превышает трех лет, на 10 тысяч  транспортных  средств (-29,1 процента);   сокращение количества  детей,  погибших  в  результате ДТП,

сокращение количества ДТП с пострадавшими на 10  тысяч
транспортных средств (-29,4 процента).                
	Расчет социально-экономической эффективности Программы приведен в приложении N 10 к ней.

Расчет бюджетной эффективности Программы приведен в приложении N 11 к ней.

Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в городах, развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП, непосредственно влияют на сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП. Мероприятия, направленные на совершенствование нормативно-правовых, методических и организационных основ системы управления деятельностью в области обеспечения БДД, необходимы для реализации Программы в целом. Без этих мероприятий Программа не может быть выполнена. Поэтому при расчетах социально-экономической и бюджетной эффективности затраты по этому направлению распределялись между первыми тремя направлениями пропорционально доле расходов.

Расчет социально-экономической эффективности мероприятий, направленных на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, приведен в приложении N 12 к Программе.

Расчет бюджетной эффективности мероприятий, направленных на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, приведен в приложении N 13 к Программе.

Расчет социально-экономической эффективности организационно-планировочных и инженерных мер, направленных на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в городах, приведен в приложении N 14 к Программе.

Расчет бюджетной эффективности организационно-планировочных и инженерных мер, направленных на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в городах, приведен в приложении N 15 к Программе.

Расчет социально-экономической эффективности мероприятий, направленных на развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП, приведен в приложении N 16 к Программе.

Расчет бюджетной эффективности мероприятий, направленных на развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП, приведен в приложении N 17 к Программе.

Снижение социально-экономического ущерба от гибели людей определено в соответствии с методикой оценки и расчета нормативов социально-экономического ущерба от ДТП (N Р-03112199-0502-00). При этом в качестве базового значения рассматривается показатель числа лиц, погибших в результате ДТП, с расчетным (на конец 2004 года) нормативом величины ущерба в размере 3,817 млн. рублей. Реальное снижение социально-экономического ущерба будет значительно больше, так как в приведенных прогнозах не учитывается число лиц, пострадавших в результате ДТП.

Расчеты социально-экономической и бюджетной эффективности проводились в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Министерством экономики Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, Государственным комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике (приказ от 21 июня 1999 г. N ВК-477).

| # Приложение № 1 # к целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения Мамадышского муниципального района Республики Татарстан на 2013 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемые показатели аварийности в условиях отсутствия программно-целевого метода |  |  |  |  |  |
| № строки | Показатель |  | 2010 год |  | 2013 год |
| 1. | Количество лиц, погибших в результате ДТП, чел. |  | 17 |  | 18 |
| 2. | Количество лиц, погибших в результате ДТП, чел. |  | 17 |  | 18 |
|  | Коэффициент роста базисный Кр к 2010 г. РФ |  | 1,0 |  | 1,0376 |
|  | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, единиц |  | 76 |  | 76 |
|  | Коэффициент роста базисный Крi к 2010 г. |  |  |  |  |
|  | # Приложение № 2 к целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения Мамадышского муниципального района Республики Татарстан на 2013 год |  |  |  |  |
| Ожидаемая # динамика достижения показателя районной целевой программы " Повышение безопасности дорожного движения в Мамадышском муниципальном районе на 2013 год |  |  |  |  |  |
| Показатель аварийности |  |  |  | 2010 год | 2013 год |
| Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно- транспортных происшествий (по сравнению с инерционным сценарием (приложение N 10 к Программе) (18 - 17 = 1) |  |  |  |  | 1 |

| Направления финансирования | Средства |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | капитальные вложения | прочие нужды |
| Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения таблица№ 3 | 0,176 | 0,176 |  |
| Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городах таблица№4 | 0,537 | 0,537 |  |
| Развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно- транспортных происшествий таблица№5 | 0,157 | 0,157 |  |
| Совершенствование нормативно – правовых, методических и организационных основ системы управления деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения таблица№6 |  |  | 0,11 |
| ИТОГО | 0,87 | 0,87 | 0,11 |

# Приложение № 3

# к целевой программе «Повышение безопасности дорожного                                                                                                                                         	движения Мамадышского муниципального района                                                                                                                                            Республики Татарстан  на 2013 год»

МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ

И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

(млн. рублей)

| № по ФЦП | Наименование мероприятия |  | Срок ис- пол- нения | Общий объем финан- сиро- вания |  |  | Финансирование |  |  |  | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств внебюд- жетных источ- ников |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Строительство автогородков, картодромов, площадок с дорожной разметкой | 2012 год |  |  | 0,176 |  | 0,176 |  |  |  | Исполнительный комитет г. Мамадыш, ПЛ № 87 | формирование стереотипов безопасного поведения на улицах и дорогах |
| 46. | Оснащение техническими комплексами подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения БДД: | 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнительный комитет г. Мамадыш, | повышение эффективности контрольно- надзорной деятельности, увеличение числа выявленных грубых нарушений ПДД приведет к уменьшению тяжести последствий ДТП |
|  | оснащение комплексами видеофиксации нарушений ПДД, радарами, приборами ВНИК-03, ВНИК-04, приборами ППН, смотровыми зеркалами, системами "Поток" и др.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение эффективности контрольно- надзорной деятельности, увеличение числа выявленных грубых нарушений ПДД (скоростной режим, управление в нетрезвом состоянии) приведет к уменьшению тяжести последствий ДТП |
|  | приобретение патрульных автомобилей и специального транспорта, оборудованного средствами контроля и выявления правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение эффективности контрольно- надзорной деятельности |
| Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Разработка предложений по внесению изменений в нормативно- технические документы, регламен-тирующие применение устройств автоматической фиксации наруше-ний ПДД, и обеспечение функцио-нирования системы автомати-ческой фиксации нарушений ПДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение эффективности контрольно- деятельности, увеличение числа выявленных грубых нарушений ПДД (скоростной режим, проезд на запрещающий сигнал светофора) приведет к уменьшению тяжести последствий ДТП |
| 57. | Издание научно- методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий для учреждений дошкольного образования и общеобразователь-ных учреждений системы дополни-тельного образования детей (обеспечение образовательных учреждений пилотными комплекта-ми учебных пособий, программ), разработка и внедрение системы транспортного воспитания детей, проведение конференций |  |  |  |  |  |  |  |  | МУ «Отдел образования исполкома района» ГУ "ДФН и ОП БДД РТ", ОДМС, ПЛ № 87 |  | профилактика ДДТТ |
| 60. | Проведение широкомасштабных акций "Внимание - дети!", "Внимание - пешеход!", "Вежливый водитель", "Зебра" и т.д. Привлечение информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций, направ-ленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, размещение материалов в средствах массовой информации | 2013 год |  |  |  |  |  |  |  | МУ «Отдел образования исполкома района» ГУ "ДФН и ОП БДД РТ", ОДМС, ПЛ № 87 |  | предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |
| 61. | Создание тематических телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения разных возрастных категорий | 2013 год |  |  |  |  |  |  |  | МУ «Отдел образования исполкома района» ГУ "ДФН и ОП БДД РТ", ОДМС, ГУ "ДФН и ОП БДД РТ" |  | формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения |
| 62. | Создание видео- и телевизионной информационно- пропагандистской продукции, организация тематичес-кой наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, обществен-ном транспорте, кинотеатрах и т.д. | 2013 год |  |  |  |  |  |  |  | Исполнительный комитет г. Мамадыш, ПЛ № 87 ГУ "ДФН и ОП БДД РТ |  | формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения |
| 63. | Проведение массовых мероприятий с детьми: конкурсы- фестивали "Безопасное колесо", профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения, автопробеги по местам боевой славы, чемпио-наты ДЮАШ по автомногоборью, конкурсы среди общеобразователь-ных учреждений по профилактике ДДТТ, приобретение картов,автомо-билей для ДЮАШ, автоклассов, оборудования по ПДД, развитие технических видов спорта, проведе-ние соревнований, проведение мероприятий по БДД для населения | 2013 год |  |  |  |  |  |  |  | МУ «Отдел образования исполкома района» ГУ "ДФН и ОП БДД РТ", ОДМС, ГУ "ДФН и ОП БДД РТ" ПЛ № 87 |  | формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах |
| 64. | Проведение слетов юных инспекторов движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах |
| 65. | Изготовление и распространение световозвращающих приспособ-лений среди дошкольников и учащихся младших классов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | снижение вероятности наездов на детей в темное время суток |
| 75. | Повышение квалификации преподавательского состава обще- образовательных школ и детских дошкольных учреждений | 2013 год |  |  |  |  |  |  |  | МУ «Отдел образования исполкома района» ГУ "ДФН и ОП БДД РТ", ОДМС, ГУ "ДФН и ОП БДД РТ " ПЛ № 87 |  | предупреждение ДДТТ |
|  | итого |  |  | 0,176 |  | 0,176 |  |  |  |  |  |  |

# Приложение № 4

# к целевой программе «Повышение безопасности дорожного                                                                                                                                         	движения Мамадышского муниципального района                                                                                                                                            Республики Татарстан  на 2013 год»

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ

И ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ПЕШЕХОДОВ

В ГОРОДЕ МАМАДЫШ И МАМАДЫШСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

(млн. рублей)

| N по ФЦП | Наименование мероприятия | Срок испол- нения | Общий объем финан- сиро- вания | Финансирование |  | Ответс- твенные за испол- нение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета муниципального района | за счет средств - внебюд- жетных источ- ников |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Строительство подземных (надземных) пешеходных переходов в городах | 2013 год |  |  |  |  | повышение безопасности пешеходного движения |
| 18. | Модернизация автоматизированных систем управления движением и светофорных объектов (оснащение светодиодными светофорами, современными управляющими контроллерами, экологическими датчиками, детекторами транспорта, табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала, дополни-тельными звуковыми сопровожда-ющими устройствами, современным программным обеспечением, а также техническое переоснащение цент-ральных управляющих пунктов автоматизированных систем управ-ления движением линиями связи, аппаратурой для связи с периферий-ными объектами, налаживание радиоканала) | 2013 год |  |  |  |  | повышение пропускной способности УДС, сокращение времени задержек транспортных средств, улучшение экологической обстановки и снижение риска ДТП |
| 19. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Обустройство наиболее опасных участков УДС дорожными ограждениями | 2013 год | 0,537 | 0,537 |  | исполком г. Мамадыш ремонтно-строительные организации по (конкурсу) | Исключение возможности выезда транспортных средств на встречную полосу движения и тротуары, падения с мостов и высоких насыпей, а также выхода пешеходов на проезжую часть дороги |
| 22 | ИТОГО: |  | 0,537 | 0,537 |  |  |  |

# Приложение № 5

# к целевой программе «Повышение безопасности дорожного                                                                                                                                         	движения Мамадышского муниципального района                                                                                                                                            Республики Татарстан  на 2013 год»

МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ЛИЦАМ,

ПОСТРАДАВШИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

(млн. рублей)

| № по ФЦП | Наименование мероприятия | Срок испол- нения | Общий объем финан- сиро- вания | Финансирование |  | Ответствен-ные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за счет средств местного бюджета района | за счет средств внебюд- жетных источ- ников |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| 87. | Материально- техническое обеспечение лечебных учреждений, оказывающих экстренную медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате ДТП | 2013 год | 0,157 | 0,157 |  | Исполком района, ЦРБ | эффективное оказание экстренной медицинской помощи на месте ДТП |
| 106. | Внедрение в подразделениях служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП, современных образцов аварийно- спасательной техники |  |  |  |  |  | повышение эффективности проведения аварийно- спасательных работ |
| 117. | Разработка и внедрение в подразделениях дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции автомати-зированных информационно- управляющих систем как компонента единой федеральной нформационной системы |  |  |  |  |  | снижение тяжести последствий ДТП |
|  | итого |  | 0,157 | 0,157 |  |  |  |

# Приложение № 6

# к целевой программе «Повышение безопасности дорожного                                                                                                                                         	движения Мамадышского муниципального района                                                                                                                                            Республики Татарстан  на 2013год»

МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ,

МЕТОДИЧЕСКИХ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ОСНОВ СИСТЕМЫ

УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

(млн. рублей)

| № по ФЦП |  | Наименование мероприятия | Срок испол- нения | Общий объем финан- сиро- вания | Финансирование |  | Ответствен-ные за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | за счет средств местного бюджета района | за счет средств внебюд- жетных источ- ников |  |  |
| Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование безопасного поведения участников движения: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | совершенствование деятельности ГИБДД |  |  |  |  |  |  | повышение качества работы специалистов в области БДД; уточнение и корректировка разработанных направлений и мер профилактики ДТП и снижения тяжести их последствий; бесперебойное функционирование многопара- метрической информационно- аналитической системы, обеспечивающее своевремен-ность и корректность управляющих воздействий |
|  | улучшение условий приема граждан в подразделениях ГИБДД |  | 2013 год | 0,11 |  | 0,11 |  |  |
|  | обеспечение контрольно- надзорной деятельности ГИБДД |  |  |  |  |  |  |  |
|  | научно- исследовательские работы по повышению профилактики ДТП |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение мониторинга состояния обучения детей ПДД, разработка инновационных учебных планов и программ обучения водителей, методики преподавания в процессе профессиональной подготовки водителей |  |  |  |  | 0,11 |  |  |
|  | И Т О Г О |  |  | 0,11 |  | 0,11 |  |  |

Приложение № 7

# к целевой программе «Повышение безопасности дорожного                                                                                                                                         	движения Мамадышского муниципального района                                                                                                                                            Республики Татарстан  на 2013 год»

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН НА 2013 ГОД"

ЗА СЧЕТ ВСЕХ СРЕДСТВ

(млн. рублей)

|  | Средства бюджета муниципального образования |  |  | ГУ "ДФН и ОП БДД РТ" |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | капитальные вложения | прочие нужды | Всего | капитальные вложения | прочие нужды |
| 3Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | 0,176 | 0,176 |  |  |  |  |
| 4Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городах | 0,537 | 0,537 |  |  |  |  |
| 5Развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий | 0,157 | 0,157 |  |  |  |  |
| 6Совершенствование нормативно-правовых, методических и организационных основ системы управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  | 0,11 |  | 0,11 |
| Итого:0,98 | 0,87 |  |  | 0,11 |  | 0,11 |

Приложение № 8

# к целевой программе «Повышение безопасности дорожного                                                                                                                                         	движения Мамадышского муниципального района                                                                                                                                            Республики Татарстан  на 2013 год»

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН НА 2013 ГОД"

ЗА СЧЕТ ЗА СЧЕТ ВСЕХ СРЕДСТВ

| Источник финансирования | 2013 год |
| --- | --- |
| Средства местного бюджета - всего, в том числе: | 0,87 |
| капитальные вложения |  |
| прочие нужды | 0,11 |
| Государственное учреждение "Дирекция финансирования научных и образовательных программ безопасности дорожного движения Республики Татарстан" | 0,11 |
| ИТОГО: | 0,98 |

(млн. рублей)

Приложение № 9

# к целевой программе «Повышение безопасности дорожного                                                                                                                                         	движения Мамадышского муниципального района                                                                                                                                            Республики Татарстан  на 2013 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ,

ВЫДЕЛЯЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН" НА 2013 ГОД МЕЖДУ

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЗАКАЗЧИКАМИ

(млн. рублей)

| Государственные заказчики Программы | Средства бюджета муниципального образования |  |
| --- | --- | --- |
|  | капитальные вложения | прочие нужды |
| Муниципальный ОВД, УВД МВД по РТ |  |  |
| Муниципальная служба МЧС по РТ |  |  |
| Муниципальный отдел здравоохранения |  |  |
| Муниципальный отдел образования |  |  |
| Исполнительный комитет г.Мамадыш | 0,87 |  |
| Государственное учреждение "Дирекция финансирования научных и образовательных программ безопасности дорожного движения Республики Татарстан" |  | 0,11 |
| ИТОГО | 0,87 |  |

|  | Приложение № 10 к целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения Мамадышского муниципального района Республики Татарстан на 2013 год» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| РАСЧЕТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В МАМАДЫШСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" НА 2013 ГОД |  |  |  |
|  | Показатели | 2013 год | 0 Последующие годы (в среднем за год) 6год |
| 1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (программный показатель), человек | 17 | 17 |
| 2. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (инерционный сценарий – развитие ситуации в условиях отсутствия программно-целевого метода),человек | 18 | 18 |
| 3. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (по сравнению с инерционным сценарием), человек | 1 | 1 |
| 4. | Снижение социально-экономического ущерба от реализации Программы, млн. рублей | 3,817 | 3,817 |
| 5. | Расходы на реализацию Программы, млн. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы | 0,98 | - |
| 6. | Индекс инфляции | 1,0 | - |
| 7. | Расходы на реализацию Программы, млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2010 год | 0,98 | - |
| 8. | Социально-экономический эффект от реализации Программы, млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2010 год | 2,837 | 22,902 |
| 9. | Коэффициент дисконтирования | 1 | 0,127 |
| 10. | Приведенный социально-экономический эффект от реализации Программы, млн. рублей | 2,837 | 123,1 |

|  | Приложение № 11 к целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения Мамадышского муниципального района Республики Татарстан на 2013 год» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| РАСЧЕТ БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В МАМАДЫЩСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" НА 2013 ГОД |  |  |  |
|  | Показатели | 2013 год | Последующие годы (в среднем за год) |
| 1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (программный показатель), чел. | 17 | 17 |
| 2. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (инерционный сценарий – развитие ситуации в условиях отсутствия программно-целевого метода), чел. | 18 | 18 |
| 3. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (по сравнению с инерционным сценарием), чел. | 1 |  |
| 4. | Снижение социально-экономического ущерба от реализации Программы, млн. рублей | 3,817 | 3,817 |
| 5. | Вклад в доходы муниципального бюджета, млн. рублей | 1,27 | 1,27 |
| 6. | Расходы на реализацию Программы, из муниципального бюджета млн. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы | 0,87 |  |
| 7. | Индекс инфляции | 1,0 |  |
| 8. | Расходы на реализацию Программы, из муниципального бюджета млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2010 год | 0,87 |  |
| 9. | Бюджетный эффект от реализации Программы, млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2010 год | 0,4 | 5,08 |
| 10 | Коэффициент дисконтирования | 1 | 0,127 |
| 11 | Приведенный бюджетный эффект от реализации Программы, млн. рублей | 0,4 | 40,4 |

|  | Приложение № 12 к целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения Мамадышского муниципального района Республики Татарстан на 2013 год» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| РАСЧЕТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ |  |  |  |
|  | Показатели | 2013 год | Последующие годы (в среднем за год) |
| 1. | Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП (по сравнению с инерционным сценарием – развитие ситуации в условиях отсутствия программно-целевого метода), чел. | 1 | 1 |
| 2. | Снижение социально-экономического ущерба от реализации мероприятий, млн. рублей | 3,817 | 3,817 |
| 3. | Расходы на реализацию мероприятий, млн. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы | 0,98 | - |
| 4. | Индекс инфляции | 1,0 | - |
| 5. | Расходы на реализацию мероприятий, млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2010 год | 0,98 | - |
| 6. | Социально-экономический эффект от реализации мероприятий, млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2010 год | 2,837 | 3,817 |
| 7. | Коэффициент дисконтирования | 1 | 1,26 |
| 8. | Приведенный социально-экономический эффект от реализации мероприятий, млн. рублей | 2,837 | 30,1 |

|  | Приложение № 13 к целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения Мамадышского муниципального района Республики Татарстан на 2013 год» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| РАСЧЕТ БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ |  |  |  |
|  | Показатели | 2013 год | Последующие годы (в среднем за год) |
| 1. | Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (по сравнению с инерционным сценарием – развитие ситуации в условиях отсутствия программно-целевого метода), чел. | 1 | 1 |
| 2. | Снижение социально-экономического ущерба от реализации мероприятий, млн. рублей | 3,817 | 3,817 |
| 3 | Вклад в доходы муниципального бюджета, млн. рублей | 0,98 | 0,98 |
| 4. | Расходы на реализацию мероприятий, млн. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы | 0,87 | - |
| 5. | Индекс инфляции | 1,0 | - |
| 6. | Расходы на реализацию мероприятий, млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2010 год | 0,98 | - |
| 7. | Бюджетный эффект от реализации мероприятий, млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2010 год | 0 | 0 |
| 8. | Коэффициент дисконтирования | 1 | 0,127 |
| 9. | Приведенный бюджетный эффект от реализации мероприятий, млн. рублей | 0 | 4,79 |

|  | Приложение № 14 к целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения Мамадышского муниципального района Республики Татарстан на 2013 год» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| РАСЧЕТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННО ПЛАНИРОВОЧНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ПЕШЕХОДОВ В ГОРОДАХ |  |  |  |
|  | Показатели | 2013 год | Последующие годы (в среднем за год) |
| 1. | Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП (по сравнению с инерционным сценарием – развитие ситуации в условиях отсутствия программно-целевого метода), чел. | 1 | 1 |
| 2. | Снижение социально-экономического ущерба от реализации мероприятий, млн. рублей | 3,817 | 3,817 |
| 3. | Расходы на реализацию мероприятий, млн. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы | 0,98 | 0,98 |
| 4. | Индекс инфляции | 1,0 |  |
| 5. | Расходы на реализацию мероприятий, млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2006 год | 0,98 | 0,98 |
| 6. | Социально-экономический эффект от реализации мероприятий, млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2010 год | 2,84 | 2,84 |
| 7. | Коэффициент дисконтирования | 1 | 0,127 |
| 8. | Приведенный социально-экономический эффект от реализации мероприятий, млн. рублей | 2,84 | 120,22 |

|  | Приложение № 15 к целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения Мамадышского муниципального района Республики Татарстан на 2013 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| РАСЧЕТ БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ПЕШЕХОДОВ В ГОРОДАХ |  |  |  |
|  | Показатели | 2013 год | Последующие годы (в среднем за год) 6год |
| 1. | Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (по сравнению с инерционным сценарием – развитие ситуации в условиях отсутствия программно-целевого метода), человек | 1 | 1 |
| 2. | Снижение социально-экономического ущерба от реализации мер, млн. рублей | 3,817 | 3,817 |
| 3. | Вклад в доходы муниципального бюджета, млн. рублей | 0,98 | 0,98 |
| 4. | Расходы на реализацию мероприятий, млн. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы | 0,87 | 0,87 |
| 5. | Индекс инфляции | 1,0 |  |
| 6. | Расходы на реализацию мероприятий, млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2006 год | 0,87 | 0,87 |
| 7. | Бюджетный эффект от реализации мероприятий, млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2010 год | 0,11 | 0,11 |
| 8. | Коэффициент дисконтирования | 1 | 0,127 |
| 9. | Приведенный бюджетный эффект от реализации мероприятий, млн. рублей | 0,11 | 3,944 |

|  | Приложение № 16 к целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения Мамадышского муниципального района Республики Татарстан на 2013 год» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| РАСЧЕТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ЛИЦАМ, ПОСТРАДАВШИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ |  |  |  |
|  | Показатели | 2013 год | Последующие годы (в среднем за год) 6год |
| 1. | Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП (по сравнению с инерционным сценарием – развитие ситуации в условиях отсутствия программно-целевого метода), чел. | 1 | 1 |
| 2. | Снижение социально-экономического ущерба от реализации мероприятий, млн. рублей | 3,817 | 3,817 |
| 3. | Расходы на реализацию мероприятий, млн. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы | 0,98 | - |
| 4. | Индекс инфляции | 1,0 | - |
| 5. | Расходы на реализацию мероприятий, млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2010 год | 0,98 | - |
| 6. | Социально-экономический эффект от реализации мероприятий, млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2010год | 2,837 | 2,837 |
| 7. | Коэффициент дисконтирования | 1 | 0,127 |
| 8. | Приведенный социально-экономический эффект от реализации мероприятий, млн. рублей | 2,837 | 30,1 |

|  | Приложение № 17 к целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения Мамадышского муниципального района Республики Татарстан на 2013 год» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| РАСЧЕТ БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ЛИЦАМ, ПОСТРАДАВШИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ |  |  |  |
|  | Показатели | 2013 год | Последующие годы (в среднем за год) 6гд |
| 1. | Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (по сравнению с инерционным сценарием – развитие ситуации в условиях отсутствия программно-целевого метода), человек | 1 | 1 |
| 2. | Снижение социально-экономического ущерба от реализации мер, млн. рублей | 3,817 | 3,817 |
| 3. | Вклад в доходы муниципального бюджета, млн. рублей | 0,98 | 0,98 |
| 4. | Расходы на реализацию мероприятий, млн. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы | 0,87 | - |
| 5. | Индекс инфляции | 1,0 | - |
| 6. | Расходы на реализацию мероприятий, млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2006 год | 0,87 | - |
| 7. | Бюджетный эффект от реализации мероприятий, млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2006 год | 0,11 | 0,11 |
| 8. | Коэффициент дисконтирования | 1 | 0,127 |
| 9. | Приведенный бюджетный эффект от реализации мероприятий, млн. рублей | 0,87 | 30,1 |

Условные обозначения

- К – во ДТП

- К – во погибших

- К – во раненых

Мамадышский район

2006г  32 - 4- 45

2007г  20 - 3- 34

2008г. 22 - 2- 31

2009г. 30 – 1 -44

2010г. 21- 2 - 44

2011г. 20 - 2 - 24

г. Мамадыш

2006г. 15-4-25

2007г. 13-1-18

2008г. 16-1-21

2009г. 10 - 2-16 2010г. 10 - 0-13

2011г.  15–0-21

Приложение № 18

Федеральная трасса М 7 Волга

2006г  27 - 6- 46

2007г  24 - 8- 45

2008г. 20 – 4- 30

2009г. 19 – 5 -37

2010г. 27- 12 -39

2011г. 47-18 -74

Мамадышский район

2006г  32 - 4- 45

2007г  20 - 3- 34

2008г. 22 - 2- 31

2009г. 30 – 1 -44

2010г. 21- 2 - 44

2011г. 20 - 2 - 24

Приложение № 18

Условные обозначения

- К – во ДТП

- К – во погибших

- К – во раненых

г. Мамадыш

2006г. 15-4-25

2007г. 13-1-18

2008г. 16-1-21

2009г. 10 - 2-16 2010г. 10 - 0-13

2011г.  15–0-21

Дорога

Мамадыш  - Кукмор

2006г  14 – 0 - 23

2007г   3 – 2 - 3

2008г   6 - 1 – 5

2009г.  9 – 2 – 11

2010г   13 – 3 – 16

2011г.  12 – 1 - 14