|  | ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ МАМАДЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ул.М.Джалиля, д.23/33, г. Мамадыш, Республика Татарстан, 422190 |  |  |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МАМАДЫШ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ М.Җәлил ур, 23/33 й., Мамадыш ш., Татарстан Республикасы, 422190 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тел.: (85563) 3-15-00, 3-31-00, факс 3-22-21, e-mail: mamadysh.ikrayona@tatar.ru, www.mamadysh.tatarstan.ru |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление № 198 |  |  |  | Карар от «16 » 07 2019 г. |  |  |
| Об утверждении плана мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости муниципальной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Мамадышского муниципального района Республики Татарстан |  |  |  |

Во исполнение письма Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства от 11.06.2019 г. № 01-09-7648, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Мамадышского муниципального района, Исполнительный комитет Мамадышского муниципального района Республики Татарстан

п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить приложенный план мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости муниципальной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Мамадышского муниципального района Республики Татарстан.

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте района и на официальном портале правовой информации Республики Татарстан.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Исполнительного комитета Мамадышского муниципального района Республики Татарстан  Мухаметзянова.Р.К.

Руководитель                                                                                         И.М.Дарземанов

План мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости муниципальной адресной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Ответственное лицо | Срок исполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Повышение достоверности и качества учета данных |  |  |  |  |
| 1.1 | Повышение качества учета при реализации региональной программы капитального ремонта | Повышение качества учета данных в государственной информационной системе формирования и мониторинга исполнения государственной программы капитального ремонта и мониторинга состояния объектов жилищного фонда путем своевременного ввода данных в информационную базу и обеспечения их постоянной актуализации, проверки достоверности и соответствия данных в информационной базе плановым и фактическим показателям региональной программы капитального ремонта, краткосрочного плана. | Нафиков Т.Г. – начальник отдела инфраструктурного развития исполнительного комитета Мамадышского муниципального района РТ. | 2 квартал 2019 г., далее постоянно | Отчет об исполнении в Минстрой РТ* |
| 2 | Сокращение объемов обязательств в региональной программе капитального ремонта |  |  |  |  |
| 2.1 | Сокращение предельной стоимости проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | Разработать сметы по видам работ и представить в ГАУ УГЭЦ для определения размера предельной стоимости вида работ и (или) услуг, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса, с учетом положений Методических рекомендаций Минстроя России, утвержденных приказом от 07.09.2017 № 1202/пр, в том числе: - с учетом надлежащей типизации многоквартирных домов, включенных в региональную программу, в том числе выделения объектов культурного наследия; - по каждому типу домов и каждому виду работ; - с применением ресурсного метода расчета; - с обеспечением надлежащего выбора измерителей для выполнения достоверного определения предельных стоимостей; - с обеспечением проверки на соответствие и достаточность относительно средней стоимости ранее выполненных работ. | Мухаметзянов Р.К. – заместитель руководителя исполнительного комитета Мамадышского муниципального района РТ. | 6 месяцев с даты утверждения плана | Отчет об исполнении в Минстрой РТ* |
| 2.2 | Сокращение объемов выполняемых работ по капитальному ремонту | Разработка и утверждение единой технической политики по капитальному ремонту, содержащей в том числе: 1) исчерпывающий состав работ по каждому виду работ (услуг), финансируемых за счет минимального размера взноса; 2) набор оптимальных технических решений, в том числе с использованием инновационных материалов, направленных на увеличение межремонтных сроков, снижение затрат на дальнейшую эксплуатацию и сокращение потребления ресурсов; 3) типовые технические задания на выполнение отдельных видов работ по капитальному ремонту в целях экономии средств на проектирование, 4) типовые технологические карты и графики производства работ по отдельным видам работ по капитальному ремонту. | Мухаметзянов Р.К. – заместитель руководителя исполнительного комитета Мамадышского муниципального района РТ. | 6 месяцев с даты утверждения плана | Отчет об исполнении в Минстрой РТ* |
| 2.3 | Проведение предпроектных технических обследований | Обеспечение проведения предпроектного (в т.ч. инструментального) обследования многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план капитального ремонта, в целях выявления аварийных домов, домов с высоким физическим износом основных конструктивных элементов, многоквартирных домов, капитальный ремонт в которых экономически нецелесообразен. | ФИО + должность Мухаметзянов Р.К. – заместитель руководителя исполнительного комитета Мамадышского муниципального района РТ. | Постоянно, в период, предшествующий утверждению краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта | Отчет об исполнении в Минстрой РТ* |
| 2.4 | Оптимизация расходов, предусмотренных региональной программой капитального ремонта | Подготовка проекта нормативного правового акта муниципального образования о внесении изменений в муниципальную адресную программу капитального ремонта в части: - исключения из муниципальной программы многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции; - исключения из муниципальной программы многоквартирных домов, в которых расположено менее чем пять квартир; - отражения в муниципальной программе выполненных органами местного самоуправления в рамках исполнения судебных решений видов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. - исключения из муниципальной программы видов работ в МКД за счет перевода на индивидуальное отопление | Мухаметзянов Р.К. – заместитель руководителя исполнительного комитета Мамадышского муниципального района РТ. | 4 месяца с даты утверждения плана | Отчет об исполнении в Минстрой РТ* |
| 2.5. | Оптимизация расходования средств со специальных счетов, владельцем которых является региональный оператор | Проведение информационных мероприятий для собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на специальных счетах, и владельцев специальных счетов – ТСЖ и управляющих компаний о видах и объемах работ, расходы на выполнение которых могут быть оплачены со специальных счетов. | Мухаметзянов Р.К. – заместитель руководителя исполнительного комитета Мамадышского муниципального района РТ. | 3 месяца с даты утверждения плана, далее – ежегодно в I квартале года | Отчет об исполнении в Минстрой РТ* |
| 3 | Увеличение объемов финансирования |  |  |  |  |
| 3.1 | Повышение платежной дисциплины | Работа со СМИ по популяризации положительной практики проведения капитального ремонта многоквартирных домов и практики по взысканию задолженности по взносам на капитальный ремонт. | Мухаметзянов Р.К. – заместитель руководителя исполнительного комитета Мамадышского муниципального района РТ. | Постоянно | Отчет об исполнении в Минстрой РТ* |
| 3.2 | Повышение эффективности проведения мероприятий по снижению задолженности | Работа с задолженностью, предусматривающая в том числе: - начисление и взыскание пени за несовременную оплату взносов на капитальный ремонт; - проведение ежемесячного мониторинга задолженности в разрезе лицевых счетов; - проведение претензионно-исковой работы в отношении крупных должников в первоочередном порядке. - проведение досудебной работы с должниками | Мухаметзянов Р.К. – заместитель руководителя исполнительного комитета Мамадышского муниципального района РТ. | Постоянно | Отчет об исполнении в Минстрой РТ* |
| 3.3 | Сокращение каникул для вновь вводимого жилья | Включение многоквартирных домов в муниципальные адресные программы, введенных в эксплуатацию после её утверждения. | Мухаметзянов Р.К. – заместитель руководителя исполнительного комитета Мамадышского муниципального района РТ. | При актуализации муниципальной адресной программы | Отчет об исполнении в Минстрой РТ* |
| 3.4 | Увеличение минимального размера взноса на капитальный ремонт | Рассчитываете экономически обоснованный размер взноса для каждого многоквартирного дома; Увеличение минимального взноса на основании решений собственников (ст.170 ЖК РФ) | Мухаметзянов Р.К. – заместитель руководителя исполнительного комитета Мамадышского муниципального района РТ. | 2 месяца с даты утверждения плана, далее – ежегодно в I квартале года | Отчет об исполнении в Минстрой РТ* |
| 3.5 | Обеспечение доходности по остаткам средств на специальных счетах | Информирование владельцев специальных счетов о возможности размещения средств фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном депозите. | Мухаметзянов Р.К. – заместитель руководителя исполнительного комитета Мамадышского муниципального района РТ. | 3 месяца с даты утверждения плана, далее – ежегодно в I квартале года | Отчет об исполнении в Минстрой РТ* |
| 4 | Обеспечение финансирования из местных бюджетов |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение уплаты взносов на капитальный ремонт по помещениям, находящихся в областной и муниципальной собственности | Внесение изменений (включение) в расходную часть местных бюджетов обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт по помещениям, находящимся в муниципальной собственности. | Мухаметзянов Р.К. – заместитель руководителя исполнительного комитета Мамадышского муниципального района РТ. | 6 месяцев с даты утверждения плана, далее - ежегодно в период формирования и утверждения соответствующих бюджетов | Отчет об исполнении в Минстрой РТ* |
| 4.2 | Реализация полномочий регионального оператора, установленных частью 1 статьи 182 Жилищного кодекса РФ по получению субсидий из средств местных бюджетов для проведения капитального ремонта | Проведение анализа достаточности (недостаточности) прогнозных значений фонда капитального ремонта по каждому многоквартирному дому, включенному в муниципальную программу, для финансирования работ (услуг), предусмотренных в отношении такого дома муниципальной программой. В случае недостаточности средств фонда капитального ремонта многоквартирного дома для проведения работ, предусмотренных муниципальными краткосрочными планами по реализации региональной программы капитального ремонта увеличить долю софинансирования за счет средств местного бюджета. | ФИО + должность Мухаметзянов Р.К. – заместитель руководителя исполнительного комитета Мамадышского муниципального района РТ. | Ежегодно в период формирования и утверждения муниципальных краткосрочных планов по реализации региональной программы капитального ремонта | Отчет об исполнении в Минстрой РТ* |
| 5 | Актуализация муниципальной программы капитального ремонта и краткосрочных планов по ее реализации | Внесение изменений в муниципальную программу капитального ремонта и краткосрочные планы по ее реализации по мере поступления от лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами в сроки, установленные Законом Республики Татарстан от 25.06.2013 № 52-ЗРТ, сведений: - о многоквартирных домах, признанных в отчетном периоде в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции; - о многоквартирных домах, введенных в отчетном периоде в эксплуатацию. | Мухаметзянов Р.К. – заместитель руководителя исполнительного комитета Мамадышского муниципального района РТ. | 6 месяца с даты утверждения плана, далее – не реже 1 раза в полгода (в случае поступления сведений, являющихся основанием для внесения изменений в региональную программу) | Нормативный правовой акт Исполнительного комитета Отчет об исполнении в Минстрой РТ* |

Примечание:

* - отчет об исполнения пунктов «дорожной карты» направлять в Минстрой РТ ежегодно до 15 июля и до 15 января.