|  | ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ МАМАДЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ул.М.Джалиля, д.23/33, г. Мамадыш, Республика Татарстан, 422190 |  |  |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МАМАДЫШ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ М.Җәлил ур, 23/33 й., Мамадыш ш., Татарстан Республикасы, 422190 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тел.: (85563) 3-15-00, 3-31-00, факс 3-22-21, e-mail: mamadysh.ikrayona@tatar.ru, www.mamadysh.tatarstan.ru |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление № 303 |  |  |  | Карар от «22» 11 2019 г. |  |  |
| Об утверждении Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мамадышского муниципального района Республики Татарстан в 2020-2022 годы |  |  |  |  |

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и Законом Республики Татарстан от 25 июня 2013 года № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан» Исполнительный комитет Мамадышского муниципального района Республики Татарстан  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мамадышского муниципального района Республики Татарстан в 2020-2022 годы согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на Официальном портале правовой информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru) и на официальном сайте Мамадышского муниципального района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возлагаю на себя.

# Руководитель                                                                                          И.М.Дарземанов

Приложение №1 к постановлению Исполнительного комитета Мамадышского муниципального района Республики Татарстан от “22” 11 2019г. № 303

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мамадышского муниципального района Республики Татарстан в 2020-2022 годы

- Общие положения.

Настоящий Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мамадышского муниципального района Республики Татарстан в 2020-2022 годы (далее – Краткосрочный план) разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Законом Республики Татарстан от 25.06.2013 г. № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан» (далее Закон Республики Татарстан) в целях реализации Региональной программы, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема государственной, муниципальной поддержки проведения капитального ремонта.

II. Основные цели и задачи Краткосрочного плана

Основными целями Краткосрочного плана являются:

- сохранение и восстановление жилищного фонда в Мамадышском муниципальном районе;

- создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан;

- стимулирование реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

- формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом.

Основными задачами Краткосрочного плана являются:

- обеспечение сохранности и повышение потребительских качеств жилищного фонда;

- приведение жилищного фонда в соответствие с установленными нормативами;

- снижение уровня износа жилищного фонда;

- внедрение ресурсосберегающих технологий.

III.  Перечень мероприятий Краткосрочного плана

1) Организационные мероприятия:

проведение в установленном порядке собраний собственников помещений для принятия решений о проведении работ по капитальному ремонту, необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта и других условиях проведения капитального ремонта;

обследование многоквартирных домов с согласованием актов обследования и дефектных ведомостей с Государственной жилищной инспекцией Республики Татарстан;

разработка предпроектной, исходно-разрешительной и проектной документации на объекты капитального ремонта и согласование указанной документации с Филиалом Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству по Республике Татарстан;

выбор в установленном порядке подрядных организаций для выполнения работ по проведению капитального ремонта;

финансовое обеспечение Краткосрочного плана.

2) Технические мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с перечнем подлежащих капитальному ремонту многоквартирных домов (Приложение №1, №2, №3).

3) Мониторинг Краткосрочного плана:

контроль выполнения мероприятий Краткосрочного плана, использования финансовых средств, выделенных на ее реализацию;

анализ и оценка результатов Краткосрочного плана.

Планируемые показатели выполнения Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мамадышского муниципального района в 2020-2022 годы согласно таблице №1, №2, №3.

IV. Ресурсное обеспечение Краткосрочного плана.

Источниками финансирования Краткосрочного плана являются средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджета Республики Татарстан, местного бюджета, собственников помещений.

Объем финансовых средств финансирования мероприятий капитального ремонта МКД на 2020, 2021, 2022 годы:

- 2020 год – 21 460 962,71 руб;

- 2021 год – 20 460 218,68 руб;

- 2022 год -  20 459 665,68 руб.

Финансирование программы осуществляется исходя из объемов потребности финансовых средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

Объемы проведения и финансирования капитального ремонта

многоквартирных домов на 2020 год

Таблица 1

| Виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов | Объемы проведения капитального ремонта, ед.изм. | Объемы потребности финансовых средств на проведение капитального ремонта, руб. |
| --- | --- | --- |
| Ремонт мягкой кровли, кв. м | - | - |
| Ремонт шиферной кровли, кв. м | - | - |
| Ремонт металлической кровли, кв. м | 480,00 | 1 400 921,00 |
| Ремонт внутридомовых инженерных сетей, пог. м, в том числе: | - | - |
| электроснабжения, пог. м | - | - |
| теплоснабжения (отопления), пог. м | - | - |
| газоснабжения, пог. м | - | - |
| водоснабжения, пог.м, в том числе: | - | - |
| горячего | - | - |
| холодного | - | - |
| водоотведения (канализации), пог. м | - | - |
| Установка приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, шт. | - | - |
| Ремонт и замена лифтов, ремонт лифтовых шахт, шт. | - | - |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах, кв. м | - | - |
| утепление фасадов, кв. м | - | - |
| ремонт фасадов, кв. м | 3 840,00 | 18 000 000,00 |
| Ремонт подъездов, кв.м | 800,00 | 1 240 000,00 |
| Технадзор | - | 309 614,00 |
| Разработка и экспертиза ПСД | - | 412 818,00 |
| Изготовление технических паспортов, ед. | 3 | 97 609,71 |

Объемы проведения и финансирования капитального ремонта

многоквартирных домов на 2021 год

Таблица 2

| Виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов | Объемы проведения капитального ремонта, ед.изм. | Объемы потребности финансовых средств на проведение капитального ремонта, руб. |
| --- | --- | --- |
| Ремонт мягкой кровли, кв. м | 940,00 | 2 940 000,00 |
| Ремонт шиферной кровли, кв. м | - | - |
| Ремонт металлической кровли, кв. м | 1000,00 | 2 920 000,00 |
| Ремонт внутридомовых инженерных сетей, пог. м, в том числе: | 300,00 | 350 000,00 |
| электроснабжения, пог. м | - | - |
| теплоснабжения (отопления), пог. м | - | - |
| газоснабжения, пог. м | - | - |
| водоснабжения, пог.м, в том числе: | 300,00 | 350 000,00 |
| горячего | - | - |
| холодного | 300,00 | 350 000,00 |
| водоотведения (канализации), пог. м | - | - |
| Установка приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, шт. | - | - |
| Ремонт и замена лифтов, ремонт лифтовых шахт, шт. | - | - |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах, кв. м | - | - |
| утепление фасадов, кв. м | - | - |
| ремонт фасадов, кв. м | 5 360,00 | 10 573 803,00 |
| Ремонт подъездов, пог.м | 1 592,00 | 2 867 327,00 |
| Технадзор | - | 294 766,00 |
| Разработка и экспертиза ПСД | - | 393 023,33 |
| Изготовление технических паспортов, ед. | 4 | 121 299,35 |

Объемы проведения и финансирования капитального ремонта

многоквартирных домов на 2022 год

Таблица 3

| Виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов | Объемы проведения капитального ремонта, ед.изм. | Объемы потребности финансовых средств на проведение капитального ремонта, руб. |
| --- | --- | --- |
| Ремонт мягкой кровли, кв. м | 1 845,00 | 4 900 000,00 |
| Ремонт шиферной кровли, кв. м | - | - |
| Ремонт металлической кровли, кв. м | - | - |
| Ремонт внутридомовых инженерных сетей, пог. м, в том числе: | - | - |
| электроснабжения, пог. м | - | - |
| теплоснабжения (отопления), пог. м | - | - |
| газоснабжения, пог. м | - | - |
| водоснабжения, пог.м, в том числе: | - | - |
| горячего | - | - |
| холодного | - | - |
| водоотведения (канализации), пог. м | - | - |
| Установка приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, шт. | - | - |
| Ремонт и замена лифтов, ремонт лифтовых шахт, шт. | - | - |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах, кв. м | - | - |
| утепление фасадов, кв. м | - | - |
| ремонт фасадов, кв. м | 5 446,00 | 13 184 598,65 |
| Ремонт подъездов, пог.м | 1 073,00 | 1 664 400,00 |
| Технадзор | - | 296 235,00 |
| Разработка и экспертиза ПСД | - | 394 980,78 |
| Изготовление технических паспортов, ед. | 1 | 19 451,25 |

В ходе реализации Краткосрочного плана отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования могут ежегодно корректироваться по итогам выделения средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджета Республики Татарстан и местного бюджета, выполнения муниципальным образованием условий предоставления финансовой поддержки, предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

## V. Предельная стоимость услуг и (или) работ

по капитальному ремонту

Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту в расчете на 1 кв. метр общей площади помещений в многоквартирных домах, включенных в настоящий Краткосрочный план на 2020-2022 годы, по видам работ утверждается приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (далее - Министерство).

Превышение предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, предусмотренных настоящим разделом, а также оплата услуг и (или) работ, не предусмотренных Краткосрочным планом, осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме, уплачиваемых в виде взноса на капитальный ремонт сверх минимального размера взноса на капитальный ремонт.

## VI. Механизм реализации Краткосрочного плана

Реализация настоящего Краткосрочного плана осуществляется Министерством, некоммерческой организацией "Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан" (далее - Региональный оператор), органами исполнительной власти Республики Татарстан, органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан, ТСЖ, ЖК, ЖСК, управляющими организациями (далее - УО), собственниками помещений, подрядными организациями (далее - исполнители Краткосрочного плана).

Органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан:

формируют и направляют в Министерство муниципальные краткосрочные (ежегодные) планы реализации региональной программы;

представляют в Министерство копии нормативных правовых актов и иные документы, подтверждающие выполнение муниципальным образованием условий предоставления финансовой поддержки;

участвуют в процедуре выбора подрядных организаций для проведения капитального ремонта;

перечисляют средства местного бюджета на софинансирование работ по капитальному ремонту в порядке, установленном Федеральным законом, и в размере, установленном настоящим Краткосрочным планом, в соответствии с жилищным законодательством;

осуществляют функции технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на основании соглашения (договора) с Региональным оператором;

согласовывают акты выполненных работ, акты приемки работ по капитальному ремонту, за исключением случаев использования средств, не предусмотренных утвержденной сметой расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, а также в случае ее превышения;

осуществляют контроль целевого использования средств, выделяемых на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

создают и поддерживают в актуальном состоянии базу данных в целях реализации Краткосрочного плана по соответствующему муниципальному образованию в порядке, устанавливаемом Министерством (в том числе данные по площадям жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах);

представляют в Министерство и иным исполнителям Краткосрочного плана документы и сведения, необходимые для формирования отчетов в Фонд.

УО:

согласовывают акты обследования, дефектные ведомости на объем работ по капитальному ремонту, акты выполненных работ и (или) услуг;

заключают с региональным оператором договоры (соглашения) на формирование платежных документов и обеспечение ежемесячного начисления и поступления платежей собственников по взносам на капитальный ремонт на счет регионального оператора;

обеспечивают подготовку проектной документации с получением заключения государственной экспертизы;

представляют собственникам помещений предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и другие предложения, связанные с проведением капитального ремонта, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации;

организовывают собрания собственников по вопросам проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

осуществляют допуск к объектам капитального ремонта;

осуществляют контроль за своевременным и качественным выполнением капитального ремонта многоквартирных домов, а также участвуют в приеме в эксплуатацию многоквартирных домов после капитального ремонта с правом подписи актов обследования и актов ввода в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов;

хранят дефектные ведомости, проектно-сметную и исполнительную документацию по капитальному ремонту многоквартирного дома не менее установленного гарантийного срока безаварийной эксплуатации многоквартирного дома и входящих в него инженерных систем.

Собственники помещений:

согласовывают акты обследования, дефектные ведомости на объем работ по капитальному ремонту;

участвуют в осуществлении контроля своевременного и качественного выполнения капитального ремонта многоквартирных домов, а также в их приеме в эксплуатацию с правом подписи актов обследования и актов ввода в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов.

Подрядные организации:

обеспечивают выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в сроки, установленные Краткосрочным планом и договором подряда;

формируют акты выполненных работ по формам КС-2, КС-3;

осуществляют строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

несут ответственность за качественное и своевременное выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

обеспечивают ввод объекта в эксплуатацию;

выполняют иные работы, предусмотренные договором подряда.

Организации, осуществляющие функции технического заказчика:

осуществляют подготовку и утверждение проектной документации, в том числе сметы;

осуществляют строительный контроль при проведении капитального ремонта многоквартирных домов;

участвуют в приемке выполненных работ, согласовывают акты выполненных работ;

участвуют в приеме объекта в эксплуатацию, согласовывают акт приема объекта в эксплуатацию;

несут ответственность за качественное и своевременное выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

принимают от проектной организации проектно-сметную документацию;

в течение 10 дней с даты подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме передают лицу, осуществляющему управление этим многоквартирным домом, копии документов о проведенном капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме (в том числе копии проектной, сметной документации, договоров об оказании услуг и (или) о выполнении работ по капитальному ремонту) и иные документы, связанные с проведением капитального ремонта, за исключением финансовых документов;

осуществляют иные функции технического заказчика, предусмотренные законодательством.

Филиал АО “ТАТМЕДИА” “Мамадыш-инфо” осуществляет регулярное освещение хода реализации мероприятий Краткосрочного плана.

Планирование, исполнение, контроль и мониторинг Краткосрочного плана осуществляются в едином информационном продукте "Мониторинг жилищного фонда".

## VII. Порядок отбора подрядных организаций

для выполнения работ по капитальному ремонту

общего имущества многоквартирных домов

Подрядные организации отбираются Региональным оператором в соответствии с утвержденным порядком.

VIII. Порядок реализации Программы

Порядок реализации Краткосрочного плана устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан.