|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ МАМАДЫШСКОГО  C:\Users\Павел\Desktop\Мамадышский р-н герб.gif  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  ул.М.Джалиля, д.23/33, г. Мамадыш,  Республика Татарстан, 422190 |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  МАМАДЫШ МУНИЦИПАЛЬ  РАЙОНЫНЫҢ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ  М.Җәлил ур, 23/33 й., Мамадыш ш.,  Татарстан Республикасы, 422190 |  |
|  | Тел.: (85563) 3-15-00, 3-31-00, факс 3-22-21, e-mail: mamadysh.ikrayona@tatar.ru, www.mamadysh.tatarstan.ru | | |  |
|  | **Постановление**  № 50 | | **Карар**  от «01» 03 2022 г. |  |

О внесении изменений в постановление

№ 303 от 22.11.19 г. «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мамадышского муниципального района в 2020-2022 годах.

В целях реализации Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Республики Татарстан от 25.06.2013 г. № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан», Исполнительный комитет Мамадышского муниципального района Республики Татарстан

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мамадышского муниципального района в 2020-2022 годах, утвержденных постановлением исполнительного комитета Мамадышского муниципального района от 22.11.2019 г. № 303, изложив раздел IV в следующей редакции:

IV. Ресурсное обеспечение Краткосрочного плана.

Источниками финансирования Краткосрочного плана являются средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджета Республики Татарстан, местного бюджета, собственников помещений.

Объем финансовых средств финансирования мероприятий капитального ремонта МКД на 2020, 2021, 2022 годы:

- 2020 год – 22 460 121,02 руб;

- 2021 год – 25 769 329,81 руб;

- 2022 год - 23 340 381,86 руб.

Финансирование программы осуществляется исходя из объемов потребности финансовых средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

Объемы проведения и финансирования капитального ремонта

многоквартирных домов на 2020 год

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов | Объемы проведения капитального ремонта, ед.изм. | Объемы потребности финансовых средств на проведение капитального ремонта, руб. |
|
| Ремонт мягкой кровли, кв. м | - | - |
| Ремонт шиферной кровли, кв. м | - | - |
| Ремонт металлической кровли, кв. м | 480,00 | 2 186 059,13 |
| Ремонт внутридомовых инженерных сетей, пог. м, в том числе: | - | - |
| электроснабжения, пог. м | - | - |
| теплоснабжения (отопления), пог. м | - | - |
| газоснабжения, пог. м | - | - |
| водоснабжения, пог.м, в том числе: | - | - |
| горячего | - | - |
| холодного | - | - |
| водоотведения (канализации), пог. м | - | - |
| Установка приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, шт. | - | - |
| Ремонт и замена лифтов, ремонт  лифтовых шахт, шт. | - | - |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах, кв. м | - | - |
| утепление фасадов, кв. м | - | - |
| ремонт фасадов, кв. м | 3 840,00 | 19 532 379,18 |
| Ремонт подъездов, кв.м | - | - |
| Технадзор | - | 331 633,52 |
| Разработка и экспертиза ПСД | - | 410 049,19 |

Объемы проведения и финансирования капитального ремонта

многоквартирных домов на 2021 год

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов | Объемы проведения капитального ремонта, ед.изм. | Объемы потребности финансовых средств на проведение капитального ремонта, руб. |
|
| Ремонт мягкой кровли, кв. м | - | - |
| Ремонт шиферной кровли, кв. м | - | - |
| Ремонт металлической кровли, кв. м | - | - |
| Ремонт внутридомовых инженерных сетей, пог. м, в том числе: | - | - |
| электроснабжения, пог. м | - | - |
| теплоснабжения (отопления), пог. м | - | - |
| газоснабжения, пог. м | - | - |
| водоснабжения, пог.м, в том числе: | - | - |
| горячего | - | - |
| холодного | - | - |
| водоотведения (канализации), пог. м | - | - |
| Установка приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, шт. | - | - |
| Ремонт и замена лифтов, ремонт  лифтовых шахт, шт. | - | - |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах, кв. м | - | - |
| утепление фасадов, кв. м | - | - |
| ремонт фасадов, кв. м | 4 960,00 | 23 579 304,62 |
| Ремонт подъездов, кв.м | 800,00 | 1 357 020,59 |
| Технадзор | - | 345 407,84 |
| Разработка и экспертиза ПСД | - | 487 596,76 |

Объемы проведения и финансирования капитального ремонта

многоквартирных домов на 2022 год

Таблица 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов | Объемы проведения капитального ремонта, ед.изм. | Объемы потребности финансовых средств на проведение капитального ремонта, руб. |
|
| Ремонт мягкой кровли, кв. м | - | - |
| Ремонт шиферной кровли, кв. м | - | - |
| Ремонт металлической кровли, кв. м | - | - |
| Ремонт внутридомовых инженерных сетей, пог. м, в том числе: | - | - |
| электроснабжения, пог. м | - | - |
| теплоснабжения (отопления), пог. м | - | - |
| газоснабжения, пог. м | - | - |
| водоснабжения, пог.м, в том числе: | - | - |
| горячего | - | - |
| холодного | - | - |
| водоотведения (канализации), пог. м | - | - |
| Установка приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, шт. | - | - |
| Ремонт и замена лифтов, ремонт  лифтовых шахт, шт. | - | - |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах, кв. м | - | - |
| утепление фасадов, кв. м | - | - |
| ремонт фасадов, кв. м | 2 660,00 | 20 230 920,40 |
| Ремонт подъездов, кв.м | 560 | 2 500 000,00 |
| Технадзор | - | 203 153,82 |
| Разработка и экспертиза ПСД | - | 406 307,64 |

1. Приложения 1-3 к Краткосрочному плану изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Исполнительного комитета Мамадышского муниципального района Республики Татарстан Никифорова Р.М.

Руководитель И.М.Дарземанов