|  | ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ МАМАДЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ул.М.Джалиля, д.23/33, г. Мамадыш, Республика Татарстан, 422190 |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МАМАДЫШ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ М.Җәлил ур, 23/33 й., Мамадыш ш., Татарстан Республикасы, 422190 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тел.: (85563) 3-15-00, 3-31-00, факс 3-22-21, e-mail: mamadysh.ikrayona@tatar.ru, www.mamadysh.tatarstan.ru |  |  |  |
|  | Постановление № 391 |  | Карар от «05» 04 2017 г. |  |

Об утверждении Программы дорожных работ

на дорогах общего пользования местного значения,

приведение в нормативное состояние дорожно-уличной

сети за счет средств бюджетных ассигнований

муниципального дорожного фонда

Мамадышского муниципального района на 2017 год.

Во исполнение Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 10 декабря 2016 года № 916 «О дорожных работах на дорогах общего пользования Республики Татарстан на 2017 год» Исполнительный комитет Мамадышского муниципального района Республики Татарстан,

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Программу дорожных работ на дорогах общего пользования местного значения, приведение в нормативное состояние дорожно-уличной сети за счет средств бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Мамадышского муниципального района на 2017 год согласно приложению.

2.Финансово-бюджетной палате района (Сергеев А.М.) обеспечить финансирование из средств муниципального дорожного фонда Мамадышского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Мамадышского муниципального района Республики Татарстан.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель                                                                                            И.Э.Фаттахов

Приложение

к постановлению  исполнительного комитета

Мамадышского муниципального района

Республики Татарстан

от «05»04 2017 г. № 391

Программа

дорожных работ на дорогах общего пользования местного значения, приведение в нормативное состояние дорожно-уличной сети за счет средств бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Мамадышского муниципального района на 2017 год.

| № п/п | Наименование объекта, улицы. | Ед. изм., кв.м. | Стоимость, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | г. Мамадыш, ул. Тукая | 1 360,00 2 301,00 | 2 962,597 |
| 2 | г. Мамадыш, ул. Пионерская | 945,99 | 2 150,948 |
| 3 | г. Мамадыш, ул. Комсомольская | 527,99 | 1 180,932 |
| 4 | г. Мамадыш, пер. Энгельса | 612,00 | 1 351,338 |
| 5 | г. Мамадыш, ул. Азина | 440,01 | 1 031,085 |
| 6 | г. Мамадыш, ул. Красноармейская | 209,97 | 405,243 |
| 7 | г. Мамадыш, ул. Гагарина | 249,98 | 453,457 |
| 8 | г. Мамадыш, ул. Чехова | 1 305,00 | 2 721,322 |
| 9 | Асфальтирование дворовых площадок: ул. Красноармейская, 30; 31; 33 ул. Азина, 4; 8 | 2 425,50 | 2 524,236 |
| 10 | Асфальтирование дворовых площадок: ул. Давыдова, 86 | 774,50 | 591,254 |
| 11 | Асфальтирование дворовых площадок: ул. Горького, 116А; 118; 118А; ул. Новозаводская, 34 | 1 576,00 | 2 245,454 |
| 12 | Асфальтирование дворовых площадок: ул. Толстого, 8 | 981,00 | 1 743,372 |
| 13 | Асфальтирование дворовых площадок: ул. Коммунистическая, 1 | 745,00 | 1 438,765 |
|  | Итого: | 12 152,93 | 20 800,00 |