|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ МАМАДЫШСКОГО  C:\Users\Павел\Desktop\Мамадышский р-н герб.gif  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  ул.М.Джалиля, д.23/33, г. Мамадыш,  Республика Татарстан, 422190 |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  МАМАДЫШ МУНИЦИПАЛЬ  РАЙОНЫНЫҢ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ  М.Җәлил ур, 23/33 й., Мамадыш ш.,  Татарстан Республикасы, 422190 |  |
|  | Тел.: (85563) 3-15-00, 3-31-00, факс 3-22-21, e-mail: mamadysh.ikrayona@tatar.ru, www.mamadysh.tatarstan.ru | | |  |
|  | **Постановление**  № 50 | | **Карар**  от «01» 03 2022 г. |  |

2019 елның 22 ноябрендәге «2020-2022 елларда Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы территориясендә урнашкан күпфатирлы йортларда гомуми милекне капиталь ремонтлау буенча төбәк программасын тормышка ашыруның кыска вакытлы планын раслау турында» 303 номерлы карарга үзгәрешләр кертү хакында

Россия Федерациясе Торак кодексын, «Татарстан Республикасында күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт ясауны оештыру турында» 2013 елның 25 июнендәге 52-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законын гамәлгә ашыру максатларында, Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Башкарма комитеты

к а р а р б и р ә:

1. Мамадыш муниципаль районы башкарма комитетының 2019 елның 22 ноябрендәге 303 номерлы карары белән расланган 2020-2022 елларда Мамадыш муниципаль районы территориясендә урнашкан күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт буенча региональ программаны гамәлгә ашыруның кыска сроклы планына, IV бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итеп, үзгәрешләр кертергә::

**IV. Кыска вакытлы планны ресурслар белән тәэмин итү.**

Кыска вакытлы планны финанслау чыганаклары булып торак-коммуналь хуҗалыкны реформалаштыруга ярдәм итү Фонды, Татарстан Республикасы бюджеты, җирле бюджет, биналарның милекчеләре акчалары тора.

2020, 2021, 2022 елларга күпфатирлы йортларда капиталь ремонт чараларын финанслауның финанс чаралары күләме:

- 2020 ел - 22 460 121,02 сум;

- 2021 ел - 25 769 329,81 сум;

- 2022 ел - 23 340 381,86 сум.

Программаны финанслау күпфатирлы йортларга капиталь ремонт ясауга финанс чаралары ихтыяҗы күләменнән чыгып гамәлгә ашырыла.

2020 елга күпфатирлы йортларда

капиталь ремонтны уздыру һәм финанслау күләмнәре

1 нче таблица

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Күпфатирлы йортларга капиталь ремонт эшләре төре | Капиталь ремонт ясау күләмнәре, үлчәү бер. | Капиталь ремонт үткәрүгә финанс средстволарының ихтыяҗлары күләме, сум. |
|
| Йомшак түбәне ремонтлау, кв. м | - | - |
| шифер түбәне ремонтлау, кв. м | - | - |
| Калай түбәне ремонтлау, кв. м | 480,00 | 2 186 059,13 |
| Йорт эчендәге инженерлык челтәрләрен ремонтлау, шул исәптән, пог. метрда: | - | - |
| электр белән тәэмин итү, пог. м | - | - |
| җылылык белән тәэмин итү (җылыту), пог. метр | - | - |
| газ белән тәэмин итү, пог. м | - | - |
| су белән тәэмин итү, шул исәптән пог.м: | - | - |
| Кайнар су | - | - |
| Салкын су | - | - |
| су чыгару (канализация), пог.метр. | - | - |
| исәпләү приборларын һәм идарә итү ресурсларын һәм төеннәрен урнаштыру, шт. | - | - |
| Лифтларны ремонтлау һәм алыштыру,  лифт шахталарын ремонтлау, шт. | - | - |
| Күпфатирлы йортлардагы бина милекчеләренең гомуми мөлкәтенә караган подвалларны ремонтлау, кв. м | - | - |
| фасадларны җылыту, кв. м | - | - |
| фасадларны ремонтлау, кв. м | 3 840,00 | 19 532 379,18 |
| Подъездларны ремонтлау, кв.м | - | - |
| Технадзор | - | 331 633,52 |
| Смета - проект документларын әзерләү һәм экспертиза уздыру | - | 410 049,19 |

2021 елга күпфатирлы йортларда

капиталь ремонтны уздыру һәм финанслау күләмнәре

2 нче Таблица

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Күпфатирлы йортларга капиталь ремонт эшләре төре | Капиталь ремонт ясау күләмнәре, үлчәү бер. | Капиталь ремонт үткәрүгә финанс средстволарының ихтыяҗлары күләме, сум. |
|
| Йомшак түбәне ремонтлау, кв. м | - | - |
| шифер түбәне ремонтлау, кв. м | - | - |
| Калай түбәне ремонтлау, кв. м | - | - |
| Йорт эчендәге инженерлык челтәрләрен ремонтлау, шул исәптән. пог. метрда: | - | - |
| электр белән тәэмин итү, пог. м | - | - |
| җылылык белән тәэмин итү (җылыту), пог. метр | - | - |
| газ белән тәэмин итү, пог. м | - | - |
| су белән тәэмин итү, шул исәптән пог.м: | - | - |
| Кайнар су | - | - |
| Салкын су | - | - |
| су чыгару (канализация), пог.метр. | - | - |
| исәпләү приборларын һәм идарә итү ресурсларын һәм төеннәрен урнаштыру, шт. | - | - |
| Лифтларны ремонтлау һәм алыштыру,  лифт шахталарын ремонтлау, шт. | - | - |
| Күпфатирлы йортлардагы бина милекчеләренең гомуми мөлкәтенә караган подвалларны ремонтлау, кв. м | - | - |
| фасадларны җылыту, кв. м | - | - |
| фасадларны ремонтлау, кв. м | 4 960,00 | 23 579 304,62 |
| Подъездларны ремонтлау, кв.м | 800,00 | 1 357 020,59 |
| Технадзор | - | 345 407,84 |
| Смета - проект документларын әзерләү һәм экспертиза уздыру | - | 487 596,76 |

2022 елга күпфатирлы йортларда

капиталь ремонтны уздыру һәм финанслау күләмнәре

3 нче Таблица

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Күпфатирлы йортларга капиталь ремонт эшләре төре | Капиталь ремонт ясау күләмнәре, үлчәү бер. | Капиталь ремонт үткәрүгә финанс средстволарының ихтыяҗлары күләме, сум. |
|
| Йомшак түбәне ремонтлау, кв. м | - | - |
| шифер түбәне ремонтлау, кв. м | - | - |
| Калай түбәне ремонтлау, кв. м | - | - |
| Йорт эчендәге инженерлык челтәрләрен ремонтлау, шул исәптән. пог. метрда: | - | - |
| электр белән тәэмин итү, пог. м | - | - |
| җылылык белән тәэмин итү (җылыту), пог. метр | - | - |
| газ белән тәэмин итү, пог. м | - | - |
| су белән тәэмин итү, шул исәптән пог.м: | - | - |
| Кайнар су | - | - |
| Салкын су | - | - |
| су чыгару (канализация), пог.метр. | - | - |
| исәпләү приборларын һәм идарә итү ресурсларын һәм төеннәрен урнаштыру, шт. | - | - |
| Лифтларны ремонтлау һәм алыштыру,  лифт шахталарын ремонтлау, шт. | - | - |
| Күпфатирлы йортлардагы бина милекчеләренең гомуми мөлкәтенә караган подвалларны ремонтлау, кв. м | - | - |
| фасадларны җылыту, кв. м | - | - |
| фасадларны ремонтлау, кв. м | 2 660,00 | 20 230 920,40 |
| Подъездларны ремонтлау, кв.м | 560 | 2 500 000,00 |
| Технадзор | - | 203 153,82 |
| Смета - проект документларын әзерләү һәм экспертиза уздыру | - | 406 307,64 |

1. Кыска вакытлы планга 1-3 кушымталарны яңа редакциядә бәян итәргә (кушымта итеп бирелә).

2. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Р.М. Никифоровка йөкләргә.

Җитәкче И.М.Дәрҗеманов