|  | ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ МАМАДЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ул.М.Джалиля, д.23/33, г. Мамадыш, Республика Татарстан, 422190 |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МАМАДЫШ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ М.Җәлил ур, 23/33 й., Мамадыш ш., Татарстан Республикасы, 422190 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тел.: (85563) 3-15-00, 3-31-00, факс 3-22-21, e-mail: mamadysh.ikrayona@tatar.ru, www.mamadysh.tatarstan.ru |  |  |  |
|  | Постановление № 254 |  | Карар «21» 06 2023 ел |  |

Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы территориясендә су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу өлкәсендә коммуналь инфраструктура объектларын рәсмиләштерү һәм күрсәтелгән объектларны су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу буенча эшчәнлекне гамәлгә ашыру өчен ресурс белән тәэмин итүче оешмага концессиягә тапшыру буенча чаралар планын («Юл картасы») раслау турында

Халыкны су белән тәэмин итү, су белән тәэмин итүне оештыру, шул исәптән салкын су белән тәэмин итүне һәм (яисә) су бүлеп бирүне гамәлгә ашыручы оешмаларның үз йөкләмәләрен үтәве мөмкин булмаган очракта, йә күрсәтелгән оешмаларның үз йөкләмәләрен үтәүдән баш тарткан очракта, су белән тәэмин итү, су бүлеп бирү һәм әлеге объектларны ресурслар белән тәэмин итү эшчәнлеген гамәлгә ашыру максатында, шулай ук Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы территорияләрендә су белән тәэмин итү һәм су бүлеп бирү өлкәсендә коммуналь инфраструктура объектларын рәсмиләштерү һәм әлеге объектларны ресурслар белән тәэмин итүче оешма объектларын тапшыру кирәклеген күз алдында тотып, Россия Федерациясе граждан кодексы, «Концессион килешүләр турында» 2005 елның 21 июлендәге 115-ФЗ номерлы Федераль закон, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 06 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу турында» 2011 елның 07 декабрендәге 416-ФЗ номерлы Федераль закон, «Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елның 28 июлендәге 45ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, нигезендә Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Башкарма комитеты

к а р а р   б и р ә:

1. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы территориясендә су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу өлкәсендә коммуналь инфраструктура объектларын рәсмиләштерү  һәм күрсәтелгән объектларны су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу буенча эшчәнлекне гамәлгә ашыру өчен ресурс белән тәэмин итүче оешмага концессиягә тапшыру буенча чаралар планын («Юл картасы») расларга.

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре порталында  һәм Мамадыш муниципаль районының рәсми сайтында (mamadysh.tatarstan.ru) урнаштырырга, Татарстан Республикасының хокукый мәгълүматның рәсми порталында (http://pravo.tatarstan.ru) бастырып чыгарырга.

3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны үз җаваплылыгымда калдырам.

Җитәкче									                      О.Н.Павлов

Расланды

Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Башкарма комитетының 21.06.2023 ел, № 254 карары белән расланды

Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы территориясендә су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу өлкәсендә коммуналь инфраструктура объектларын рәсмиләштерү  һәм күрсәтелгән объектларны су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу буенча эшчәнлекне гамәлгә ашыру өчен ресурс белән тәэмин итүче оешмага концессиягә тапшыру буенча чаралар планы («Юл картасы»)

| № |  | Чараның исеме |  | Башкару сроклары | Гамәлгә ашыру нәтиҗәләре | Җаваплы башкаручылар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы территорияләрендә урнашкан коммуналь комплекс объектларын рәсмиләштерү һәм ресурслар белән тәэмин итүче оешма мөлкәтен концессиягә тапшыру: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мөлкәт исемлеген төзеп, коммуналь комплекс объектларын ачыклау максатыннан инвентаризация үткәрү.. |  | 26.06.2023 |  | Баланс тотучысы ачыкланмаган коммуналь комплекс мөлкәте исемлеге |  | Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Мамадыш шәһәре Башкарма комитеты җитәкчесе Гарипов Р.М. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Красная Горка авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе Гыйззәтуллина В.А. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Отарка авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе Фазылов И.И. Мамадыш муниципаль районының мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы рәисе Һадиуллин Л.Х. |
| 1.2 | Ачыкланган объектларның һәм җир кишәрлекләренең кадастр исәбе |  | 11.08.2023 |  | Күчемсез милек объектларын исәпкә кую |  | Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Мамадыш шәһәре Башкарма комитеты җитәкчесе Гарипов Р.М. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районының Красногорка авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе Гыйззәтуллина В.А. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районының Отарка авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе Фазылов И.И. |
| 1.3 | Татарстан Республикасы буенча Росреестр идарәсенең Мамадыш бүлегендә хуҗасыз мөлкәт буларак исәпкә кую, Россия Федерациясенең 225 нче ст. нигезендә |  | 01.10.2023 |  | Хуҗасыз мөлкәтне теркәү |  | Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Мамадыш шәһәре Башкарма комитеты җитәкчесе Гарипов Р.М. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районының Красная Горка авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе Гыйззәтуллина В.А. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Отарка авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе Фазылов И.И. |
| 1.4 | Муниципаль милек хокукын тану турында Мамадыш район судына гариза җибәрү |  | 04.12.2023 |  | Суд карары |  | Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Мамадыш шәһәре Башкарма комитеты җитәкчесе Гарипов Р.М. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районының Красная Горка авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе Гыйззәтуллина В.А. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районының Отарка авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе Фазылов И.И. |
| 1.5 | Объектларга һәм җир кишәрлекләренә муниципаль милек хокукын теркәү |  | 10.03.2024 |  | Социаль әһәмиятле объектларга милек хокукын рәсмиләштерү |  | Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Мамадыш шәһәре Башкарма комитеты җитәкчесе Гарипов Р.М. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районының Красная Горка авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе Гыйззәтуллина В.А. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районының Отарка авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе Фазылов И.И. Мамадыш муниципаль районының мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы рәисе Һадиуллин Л.Х. |
| 1.6 | Концессия килешүе төзү өчен конкурс документациясен әзерләү |  | 20.12.2024 |  | Конкурс игълан итү |  | Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы башкарма комитеты (инфраструктур үсеш бүлеге) Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Красная Горка авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе Гыйззәтуллина В.А. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районының Отарка авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе Фазылов И.И. Мамадыш муниципаль районының мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы рәисе Һадиуллин Л.Х. |
| 1.7 | Концессия килешүе төзү хокукына конкурс үткәрү |  | 01.06.2025 |  | Концессион килешү төзү |  | Мамадыш муниципаль районының мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы рәисе Һадиуллин Л.Х. |